| СОГЛАСОВАНО: Заказчик 1 Глава Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края ________________________А.В. Тощев | УТВЕРЖДЕНА распоряжением Администрации Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края от «25» апреля 2017г. №18 -п |
| --- | --- |

Заказчик 2

Глава Тесинского сельсовета

Минусинского района Красноярского края

________________________А.А. Зотов

Заказчик 3

Глава Знаменского сельсовета

Минусинского района Красноярского края

________________________О.В. Романченко

Заказчик 4

Глава  Лугавского  сельсовета

Минусинского района Красноярского края

________________________Г.С. Мельникова

Заказчик 5

Глава Селиванихинского сельсовета

Минусинского района Красноярского края

________________________Л.К. Еремеева

Заказчик 6

Глава Большеничкинского сельсовета

Минусинского района Красноярского края

________________________А.В. Сайфулина

ДОКУМЕНТАЦИЯ О СОВМЕСТНОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения сельских поселений Минусинского  района Красноярского края

с. Городок

Минусинского района

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ЧАСТЬ I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ЧАСТЬ II. Информационная карта |  |
| 3 | ЧАСТЬ III. Техническое задание |  |
| 4 | ЧАСТЬ IV. Проект муниципального Контракта |  |
| 5 | ЧАСТЬ V. Обоснование начальной цены Контракта |  |
| 6 | ЧАСТЬ VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  |

- ЧАСТЬ I. Общие условия проведения аукциона

- в электронной форме

- (далее – электронный аукцион)

- 1. Законодательное регулирование

1.1. Аукцион в электронной форме (далее – аукцион)проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

2. Заказчик:

2.1. Наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона.

3. Предмет электронного аукциона. Краткое изложение условий муниципального Контракта:

3.1. Заказчик осуществляет выбор исполнителя в целях заключения с ним муниципального Контракта (далее – Контракт) на оказание услуги информация, о которой содержится в Информационной карте электронного аукциона.

3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет оказать услугу на условиях, указанных в Информационной карте электронного аукциона, проекте муниципального Контракта, техническом задании.

4. Начальная (максимальная) цена Контракта, обоснование начальной (максимальной) цены Контракта. Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем.

4.1. Начальная (максимальная) цена Контракта указана в Информационной карте электронного аукциона. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта указано в части V «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта».

4.2. Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с исполнителем, является российский рубль.

4.3. В случае использования при оплате Контракта иностранной валюты применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения обязательства по Контракту

5. Источник финансирования и порядок оплаты:

5.1. Финансирование Контракта на выполнение услуги, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте электронного аукциона.

5.2. Порядок оплаты за оказание услуги указан в Информационной карте электронного аукциона.

6. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона.

6.1. К участникам закупки устанавливаются следующие единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе (см. в Информационной карте электронного аукциона):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение услуг, являющихся объектом закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте электронного аукциона;

2) не проведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации   о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)  за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте электронного аукциона;

7) отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы Заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник электронного аукциона не является офшорной компанией;

9) участник электронного аукциона не является организацией:

- находящейся под юрисдикцией Турции;

- контролируемой организациями, которые находятся под юрисдикцией Турции, и (или) ее гражданами (п. 5 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457).

10) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

11) В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона о Контрактной системе в случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о Контрактной системе дополнительных требований к участникам закупок Заказчик при определении исполнителя обязан установить такие дополнительные требования. Если такие требования установлены перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, содержится в Информационной карте электронного аукциона.

6.2. Если указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о Контрактной системе об отсутствии в предусмотренном Законом о Контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица

6.3. Указанные в пунктах 6.1 и 6.2 требования предъявляются в равной мере ко всем участникам электронного аукциона.

7. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной системе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.

В случае, если в Информационной карте электронного аукциона указано о том, что учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, Контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной системе организациям инвалидов.

В случае, если в Информационной карте электронного аукциона указано о том, что организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона о Контрактной системе, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, Контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной системе субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом  части 1.1 статьи 30 Закона о Контрактной системе путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик осуществляет закупку только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

10. Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с Законом о Контрактной системе.

В случае, если в Информационной карте электронного аукциона указано о том, что действует ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

11. Разъяснения положений документации об электронном аукционе.

11.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 10.1 запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в Информационной карте электронного аукциона.

- 12.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

- 12.1.Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

12.1.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о Контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный Информационной картой электронного аукциона.

12.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

12.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

12.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника аукциона в электронной форме на оказание услуги на условиях, предусмотренных в части III «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме, при проведении аукциона на оказание услуги.

12.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -7, 7.1, 9, 10 пунктом 8 (при наличии требований, указанных в Информационной карте электронного аукциона) части 1 статьи 31 Закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к услуге и представление указанных документов предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-29 Закона, или копии этих документов, в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемой им услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в Информационной карте электронного аукциона в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов.

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Муниципальным Заказчиком в Информационной карте электронного аукциона ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона.

12.2.4. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией по ее заполнению, приведенной в Информационной карте электронного аукциона.

12.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.

12.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.

12.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.

12.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

12.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

12.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона о Контрактной системе;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона о Контрактной системе;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом о Контрактной системе.

12.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе 
в соответствии с пунктом 12.3.4 настоящей документации оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

12.3.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Муниципальному Заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.

12.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

12.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок.

12.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.

12.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору и по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной карте электронного аукциона.

12.6. Отзыв заявок на участие в аукционе.

- Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

- 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона.

- Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона указаны в Информационной карте электронного аукциона.

14. Информация о Контрактной службе, ответственной за заключение Контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения Контракта.

14.1. Информация о специалисте, ответственном за заключение Контракта, содержится в Информационной карте электронного аукциона.

14.2. По результатам электронного аукциона Контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о Контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

14.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона о Контрактной системе протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект Контракта, который составляется путем включения цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, информации об оказываемой услуге, указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект Контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

14.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель такого аукциона в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о Контрактной системе, предоставляет обеспечение исполнения Контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о Контрактной системе.

14.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий по проекту Контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона о Контрактной системе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

14.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о Контрактной системе.

14.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о Контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе протокол разногласий.

14.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения Контракта Заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

14.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о Контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным.

14.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

14.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

14.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона о Контрактной системе.

14.13. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о Контрактной системе, Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими   Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения Контракта, а также предоставления обеспечения исполнения Контракта.

14.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о Контрактной системе, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о Контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о Контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта).

14.15. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить Контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения Контракта.

14.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о Контрактной системе, вправе подписать Контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона о Контрактной системе, или отказаться от заключения Контракта. Одновременно с подписанным экземпляром Контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о Контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения Контракта. Если этот победитель уклонился от заключения Контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

14.17. В случае наличия, принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона о Контрактной системе сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств.

14.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о Контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о Контрактной системе и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о Контрактной системе.

14.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона о Контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником,  Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о Контрактной системе и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о Контрактной системе.

14.20. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона о Контрактной системе заключение Контрактов по результатам электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона о Контрактной системе, проводятся на электронной площадке, указанной в Информационной карте электронного аукциона.

15. Обеспечение исполнения Контракта, размер, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении Контракта.

15.1. Обеспечение исполнения Контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.

15.1.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в Информационной карте электронного аукциона.

15.1.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

15.1.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом о Контрактной системе.

15.1.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

15.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.

15.1.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

15.1.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о Контрактной системе об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

- 15.2. Условия банковской гарантии.

15.2.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

15.2.2 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

15.2.2.1.сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о Контрактной системе;

15.2.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

15.2.2.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

15.2.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный в Информационной карте электронного аукциона;

15.2.2.5 срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 15.1.2 настоящей части;

15.2.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

15.2.2.7. установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

15.2.2.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о Контрактной системе, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении исполнителем условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

15.2.3. В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона, Информационной картой карте электронного аукциона, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15.2.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

15.2.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

15.2.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

15.2.6.1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

15.2.6.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 15.2.2 и 15.2.3;

15.2.6.3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, Информационной карте электронного аукциона.

15.2.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный пунктом 15.2.5, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

15.2.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

15.3. Информация о банковском сопровождении Контракта

В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, осуществляется банковское сопровождение Контракта.

16. Изменения условий Контракта.

16.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Контракта предусмотрена Информационной картой электронного аукциона и проектом Контракта:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Муниципального Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему оказываемой услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемой услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

2) если цена заключенного на срок не менее чем три года Контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципального Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

16.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях сокращение объема услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

16.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Муниципальным Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема услуги.

16.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Муниципального Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Муниципальный Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является оказание услуги, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому исполнителем обязательства исполнены.

16.5. При исполнении Контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.6. В случае перемены Муниципального Заказчика, права и обязанности Муниципального Заказчика, предусмотренные Контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона переходят к новому Заказчику.

16.7. При исполнении Контракта по согласованию Муниципального Заказчика с исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Муниципальным Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Муниципальным Заказчиком.

16.8. Информация об изменении Контракта, за исключением сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Закона размещается Муниципальным Заказчиком в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта.

17. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Если указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик устанавливает возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с частью 14 статьи 34 и частью 9 статью 95 Закона о Контрактной системе.

- ЧАСТЬ II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- СОВМЕСТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения сельских поселений Минусинского  района Красноярского края

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: | Заказчика 1-173242500213524550100100020024211244 Заказчика 2-173242500202224550100100030034211244 Заказчика 3-173242500498224550100100020024211244 Заказчика 4-173242500208624550100100020024211244 Заказчика 5-173242500267124550100100030034211244 Заказчика 6-173242500260024550100100050014211244 |
|  | Номер бюджетного обязательства | Заказчика 1-0430185017190000108 Заказчика 2-0430185717190000096 Заказчика 3-0430184917190000109 Заказчика 4-0430185917190000087 Заказчика 5-0430185117190000121 Заказчика 6-0430185317190000095 |
|  | Наименование Организатора совместных торгов, контактная информация | Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождения: 662631, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, д. 6а Телефон/факс: 8 (39132)71-2-68 Адрес электронной почты: toshev75@inbox.ru Ответственное должностное лицо: Тощев Андрей Валерьевич |
|  | Наименование Заказчика 1, контактная информация Контрактный управляющий | Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождения: 662631, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, д. 6а Телефон/факс: 8 (39132)71-2-68 Адрес электронной почты: toshev75@inbox.ru Контрактный управляющий: Тощев Андрей Валерьевич |
|  | Наименование Заказчика 2, контактная информация Контрактный управляющий | Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождения: 662637, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь ул. Мира д. 16а Телефон/факс: 8-(39132)-73-5-99, 8(39132) -73-5-35 Адрес электронной почты: tes-selsovet@mail.ru. Контрактный управляющий: Зотов Андрей Аркадьевич |
|  | Наименование Заказчика 3, контактная информация Контрактный управляющий | Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождения: 662624 Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Пролетарская 58 Телефон/факс: 8 (39132) 74-2-36 адрес электронной почты: znamenka_selsovet@mail.ru Контрактный управляющий: Романченко Ольга Владимировна |
|  | Наименование Заказчика 4, контактная информация Контрактный управляющий | Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождения: 662639, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Лугавское, ул. Ленина, д. 16 Телефон/факс: 8 (39132) 79-3-41 Адрес электронной почты: lugavka24@mail.ru Контрактный управляющий: Мельникова Галина Сергеевна |
|  | Наименование Заказчика 5, контактная информация Контрактный управляющий | Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождения: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова, 1 Телефон: 8 (39132)75-6-09, 75-5-49 Адрес электронной почты: selsovet@inbox.ru Контрактный управляющий: Еремеева Людмила Константиновна |
|  | Наименование Заказчика 6, контактная информация Контрактный управляющий | Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождение: 662627, Россия, Красноярский край, С.Большая Ничка, ул. Автомобильная, д. 81 телефон: 8(39132) 72-2-93 Адрес электронной почты: b-nichka@mail.ru Контрактный управляющий: Сайфулина Анастасия Васильевна |
|  | Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Совместный аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
|  | Наименование и описание объекта закупки, | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения сельских поселений Минусинского района Красноярского края |
|  | Место оказания Услуги | Заказчик 1 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленина с. Городок, Минусинского района Красноярского края в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом Заказчик 2 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Школьная с. Тесь, Минусинского района Красноярского края в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом Заказчик 3 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Красных Партизан с. Восточное, Минусинского района Красноярского края в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом Заказчик 4 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по переулку Полевой п. Озеро Тагарское, Минусинского района Красноярского края в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом Заказчик 5 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленина с. Селиваниха, Минусинского района Красноярского края в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом Заказчик 6 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. 1 Мая с. Малая Ничка, Минусинского района Красноярского края в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом |
|  | Объем оказываемой Услуги | В соответствии с частью III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме |
|  | Код бюджетной классификации (глава, раздел, (подраздел), целевая статья, код вида расходов) | Заказчик 1 810 0409 1520075090 244 -1 570 000,00 810 0409 15200S5090 244 - 17 970,00 Заказчик 2 802 0409 1520075090 244 -1 400 000,00 802 0409 15200S5090 244 - 400 000,00 Заказчик 3 813 0409 1520075090 244 - 1 500 000,00 813 0409 15200S5090 244 - 104 380,00 Заказчик 4 820 0409 1520075090 244 - 630 000,00 820 0409 15200S5090 244 - 32 050,00 Заказчик 5 824 0409 1520075090 244 -1 500 000,00 824 0409 15200S5090 244 - 15 000,00 Заказчик 6 804 0409 1520075090 244 - 2 054 000,00 804 0409 15200S5090 244 - 21 710,00 |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) | Гарантийный срок на выполненные работы, а так же на используемые материалы во время производства работ, должен быть 4 года с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ. |
|  | ОКПД 2 | 42.11.20.000 |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Заказчик 1 Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 31.08.2017 Заказчик 2 Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 31.07.2017 Заказчик 3 Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 31.07.2017 Заказчик 4 Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 20.09.2017г Заказчик 5 Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2017г Заказчик 6 Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2017г |
|  | Начальная (максимальная) цена Контрактов | Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, техники и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение материалов и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта в полном объёме и составляет: 9 245 110,00 руб. (Девять миллионов двести сорок пять тысяч сто десять) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена Контракта определена как сумма начальных (максимальных) цен Контрактов для заказчиков: Заказчик 1 1 587 970,00 руб. Заказчик 2 1 800 000,00 руб. Заказчик 3 1 604 380,00 руб. Заказчик 4 662 050,00 руб. Заказчик 5 1 515 000,00 руб. Заказчик 6 2 075 710,00 руб. |
|  | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги | Не предусмотрена |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта | Содержится в части V. «Обоснование начальной цены Контракта». |
|  | Источник финансирования | Бюджеты сельских поселений Минусинского района Красноярского края: Городокского сельсовета; Тесинского сельсовета; Знаменского сельсовета; Лугавского сельсовета; Селиванихинского сельсовета; Большеничкинского сельсовета. |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта | Иностранные организации, а также физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут заключать Контракт в иностранной валюте, однако, исполнение по Контракту будет производиться в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, для чего причитающаяся сумма в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленного Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение З0 календарных дней со дня подписания Сторонами Актов сдачи-приёмки выполненных работ. Аванс не предусмотрен. |
|  | Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о Контрактной системе об отсутствии в предусмотренном Законом о Контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица | Установлено. |
|  | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки | - соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 3,4,5,7, 7.1, 9, 10 части 1, статьи 31 Закона о Контрактной системе, требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ, услуг выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» Работы должны производиться при обязательном наличии действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией к следующим видам работ (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»): 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены. |
|  | Требование о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Установлено требование о привлечении к исполнению муниципального Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 15% от цены Контракта. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе Контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «27» апреля 2017 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «10» мая 2017 года. |
|  | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки (ЗАО «Сбербанк-АСТ»http://www.sberbank-ast.ru) в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки, предусмотренные ст. 66 Закона о Контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09 час. 00 мин. местного времени «12» мая 2017 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «16» мая 2017 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «19» мая 2017 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) полное наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: б) Декларация о соответствии участника аукциона требованиям пунктов 3, 4, 5, 7,7.1, 9 части 1 статьи 31,части 1.1. статьи 31,Закона о Контрактной системе: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо*, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. * Информация о соответствии требованиям, установленным пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о Контрактной системе указывается только участниками закупки-юридическими лицами. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой; 4) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о Контрактной системе, или копии этих документов: - соответствие участника аукциона требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ, услуг выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 5) копия действующего свидетельства, выданного участнику закупки саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: - 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог; - 25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Подрядчик вправе выполнять определенные виды работ, указанные в техническом задании, самостоятельно при условии его соответствия требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Содержится в части VI. «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе». |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Заказчик 1 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 15 879,70 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек. Заказчик 2 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Заказчик 3 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 16 043,80 руб. (Шестнадцать тысяч сорок три) рубля 80 копеек. Заказчик 4 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 6 620,50 руб. (Шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей 50 копеек. Заказчик 5 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 15 150,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. Заказчик 6 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 20 757,10 руб. (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 10 копеек. |
|  | Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения Контракта | Заказчик 1 р/с 40302810900003000216 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018500, БИК 040407001 Заказчик 2 р/с 40302810500003000218 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018570 БИК 040407001 ### Заказчик 3 р/с № 40302810400003000208 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018490 БИК 040407001 ### Заказчик 4 р/с 40302810700003000209 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018590 БИК 040407001 ### Заказчик 5 р/с 40302810500003000182 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018510 БИК 040407001 ### Заказчик 6 р/с 40302810900003000232 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018530 БИК 040407001 |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта Контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения Контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта Контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения Контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о Контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования к обеспечению исполнения Контракта | Заказчик 1 ### 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 79 398,50 руб. (Семьдесят девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 50 копеек. Заказчик 2 ### 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 90 000,00руб. (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек. ### Заказчик 3 ### 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 80 219,00 руб. (Восемьдесят тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек. ### Заказчик 4 ### 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 33 102,50 руб. (Тридцать три тысячи сто два) рубля 50 копеек. ### Заказчик 5 ### 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 75 750,00 руб. (Семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. ### Заказчик 6 ### 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 103 785,50 руб. (Сто три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром Контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику закупки не применяются. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пунктах 33, 34 настоящей документацией об аукционе; факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 34 настоящей документацией об аукционе, до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств считается не предоставленным; денежные средства возвращаются Поставщику, с которым заключен Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение срока, установленного в Проекте Контракта (часть IV Проект Контракта) со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика. В ходе исполнения Контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств) | Заказчик 1 р/с 40302810900003000216 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018500, БИК 040407001 Заказчик 2 р/с 40302810500003000218 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018570 БИК 040407001 ### Заказчик 3 р/с № 40302810400003000208 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018490 БИК 040407001 ### Заказчик 4 р/с 40302810700003000209 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018590 БИК 040407001 ### Заказчик 5 р/с 40302810500003000182 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018510 БИК 040407001 ### Заказчик 6 р/с 40302810900003000232 в Отделении Красноярск г. Красноярск л/с 05193018530 БИК 040407001 |
|  | Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены | По Контракту Поставщиком должны быть обеспечены обязательства по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» и Постановлением Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при направлении Заказчиком требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, выданной Банком, Поставщику. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
|  | Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий Контракта | Допускается условиями Контракта |
|  | Уменьшение или увеличение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается условиями Контракта |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота) | Допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе | Не предусмотрено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено. |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям: Не предоставляются Преимущества, предоставляемые участникам, привлекающим к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: Предоставляются Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: Не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг, оказание услуг организациям инвалидов: Не предоставляются |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о Контрактной системе: | Запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457) |
|  | Информация о банковском сопровождении Контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о Контрактной системе) | Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено |
|  | Антидемпинговые меры | 1) Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 2) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт. 3) Информация, предусмотренная подпунктом 2) настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего

пользования, местного значения сельских поселений

Минусинского района Красноярского края

- Требования к срокам выполнения работ (Заказчик №1)

Работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленина в с.  Городок Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 31.08.2017 года.

- Технические требования к товару

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс СГ (густеющие со средней скоростью) марки СГ 70/130 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия | 1,467тн | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре 60 °С |  | 71-130с |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя |  | Не менее 8% |
|  |  |  | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя |  | Не ниже 39°С |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | Не ниже 50°С |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночные, плотные, крупнозернистые, (горячие) тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 169,7 тн | Наибольший размер минеральных зерен | До 40мм |  |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 40% до 50% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 1,5% до 4% по объему |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,2 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,85% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75% |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие), щебеночные, плотные, мелкозернистые тип А, марка I по ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 225,5 тн | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 50% до 60% |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Наибольший размер минеральных зерен | До 20мм |  |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 2,0% до 5% по объему |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С МПа |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,5 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,9% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,85% |
| 4 | Гравийно - песчаная смесь природная ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 38 м3 | Номер смеси | С5 |  |
|  |  |  | Наибольший размер зерен, Д | 40мм |  |
|  |  |  | Полный остаток на ситах с размерами отверстий 40 мм |  | От 0 до 10 % по массе |
|  |  |  | Марка гравия по дробимости ГОСТ 8267-93 |  | Не менее 800 |
|  |  |  | Марка гравия по истираемости ГОСТ 8267-93 | И3 |  |

- Требования к срокам выполнения работ (Заказчик №2)

Работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Школьная в с.  Тесь Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 31.07.2017 года.

- Технические требования к товару

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| 1 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород - щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия | 136,1 м3 | Фракция |  | от 5 (3) до 10 мм |
|  |  |  | Марка по дробимости при сжатии в цилиндре по ГОСТ 8267-93 |  | не менее 800 |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | Не более 10 % по массе |
| 2 | Щебень из гравия ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | 317,5 м3 | Фракция |  | Свыше 10 до 20мм |
|  |  |  | Марка по дробимости при сжатии в цилиндре |  | не менее 800 |
|  |  |  | Средняя плотность зерен |  | от 2,0 до 3,0 г/см3 |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | Не более 10 % по массе |
| 3 | Щебень из гравия ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | 64,3м3 | Фракция |  | Свыше 40 до 80(70) мм |
|  |  |  | Марка по дробимости при сжатии в цилиндре |  | не менее 800 |
|  |  |  | Средняя плотность зерен |  | от 2,0 до 3,0 г/см3 |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | Не более 10 % по массе |
| 4 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс СГ (густеющие со средней скоростью) марки СГ 70/130 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия | 1,112 тн | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре 60 °С |  | 71-130с |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя |  | Не менее 8% |
|  |  |  | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя |  | Не ниже 39°С |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | Не ниже 50°С |
| 5 | Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночные, плотные, мелкозернистые, (горячие) тип А, марка II ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 231,6 тн | Наибольший размер минеральных зерен | До 20мм |  |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 50% до 60% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 2,0% до 5% по объему |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С |  | Не менее 0,9% МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,2 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,85% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75% |

- Требования к срокам выполнения работ (заказчик №3)

Работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Красных Партизан в с.  Восточное Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 31.07.2017 года.

- Технические требования к товару

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| 1 | Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие), щебеночные, плотные, мелкозернистые тип А, марка I по ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 308,8 тн | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 50% до 60% |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Наибольший размер минеральных зерен | До 20мм |  |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 2,0% до 5% по объему |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С МПа |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,5 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,9% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,85% |
| 2 | Гравийно - песчаная смесь природная ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 222,65 м3 | Номер смеси | С4 |  |
|  |  |  | Наибольший размер зерен, Д | 80мм |  |
|  |  |  | Полный остаток на ситах с размерами отверстий 80 мм |  | От 0 до 10 % по массе |
|  |  |  | Марка гравия по дробимости по ГОСТ 8267-93 |  | не менее 800 |
|  |  |  | Марка гравия по истираемости по ГОСТ 8267-93 | И3 |  |
| 3 | Гравийно - песчаная смесь природная ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 31,2 м3 | Номер смеси | С5 |  |
|  |  |  | Наибольший размер зерен, Д | 40мм |  |
|  |  |  | Полный остаток на ситах с размерами отверстий 40 мм |  | От 0 до 10 % по массе |
|  |  |  | Марка гравия по дробимости по ГОСТ 8267-93 |  | не менее 800 |
|  |  |  | Марка гравия по истираемости по ГОСТ 8267-93 | И3 |  |

1.Требования к срокам выполнения работ (Заказчик №4)

Работы по ремонту участка автомобильной дороги по пер. Полевой в пос. Озеро Тагарское Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 20.09.2017 года.

- Технические требования к товару

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс СГ (густеющие со средней скоростью) марки СГ 70/130 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия | 0,68тн | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре 60 °С |  | 71-130с |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя |  | Не менее 8% |
|  |  |  | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя |  | Не ниже 39°С |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | Не ниже 50°С |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночные, плотные, крупнозернистые, (горячие) тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 39,85 тн | Наибольший размер минеральных зерен | До 40мм |  |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 40% до 50% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 1,5% до 4% по объему |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,2 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,85% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75% |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие), щебеночные, плотные, мелкозернистые тип А, марка I по ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 105,9 тн | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 50% до 60% |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Наибольший размер минеральных зерен | До 20мм |  |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 2,0% до 5% по объему |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С МПа |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,5 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,9% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,85% |
| 4 | Гравийно - песчаная смесь природная ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 13,4 м3 | Номер смеси | С5 |  |
|  |  |  | Наибольший размер зерен, Д | 40мм |  |
|  |  |  | Полный остаток на ситах с размерами отверстий 40 мм |  | От 0 до 10 % по массе |
|  |  |  | Марка гравия по дробимости по ГОСТ 8267-93 |  | не менее 800 |
|  |  |  | Марка гравия по истираемости по ГОСТ 8267-93 | И3 |  |

- Требования к срокам выполнения работ (Заказчик №5)

Работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Селиваниха Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 30.06.2017 года.

- Технические требования к товару

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| 1 | Щебень для строительных работ ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | 9,3 м3 | Средняя плотность зерен |  | от 2,0 до 3,0 г/см куб |
|  |  |  | Фракция |  | Свыше 10 до 20 мм |
|  |  |  | Марка щебня из гравия по дробимости при сжатии в цилиндре |  | Не менее 800 |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | Не более 10 % по массе |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц размером менее 0,05мм |  | Не более 1 % по массе |
|  |  |  | Содержание глины в комках |  | Не более 0,25 % по массе |
| 2 | Щебень для строительных работ ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | 47,0 м3 | Средняя плотность зерен |  | от 2,0 до 3,0 г/см куб |
|  |  |  | Фракция |  | Свыше 20 до 40 мм |
|  |  |  | Марка щебня из гравия по дробимости при сжатии в цилиндре |  | Не менее 800 |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | Не более 10 % по массе |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц размером менее 0,05мм |  | Не более 1 % по массе |
|  |  |  | Содержание глины в комках |  | Не более 0,25 % по массе |
| 3 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс СГ (густеющие со средней скоростью) марки СГ 70/130 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия | 2,242 тн | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре 60 °С |  | 71-130с |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя |  | Не менее 8% |
|  |  |  | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя |  | Не ниже 39°С |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | Не ниже 50°С |
| 4 | Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночные, плотные, крупнозернистые, (горячие) тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 61,52 тн | Наибольший размер минеральных зерен | До 40мм |  |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 40% до 50% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 1,5% до 4% по объему |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С |  | Не менее 1 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,2 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,85% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75% |
| 5 | Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие), щебеночные, плотные, мелкозернистые тип А, марка I по ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 260,8 тн | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 50% до 60% |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Наибольший размер минеральных зерен | До 20мм |  |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 2,0% до 5% по объему |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С МПа |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,5 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,9% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,85% |
| 6 | Дорожные знаки на металлических стойках ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования | 2 шт | Группа знаков | Предупреждающие |  |
|  |  |  | Номер знака | 1.17 |  |
|  |  |  | Наименование знаков | «искусственная неровность» |  |
|  |  |  | Типоразмер знаков | II - нормальный |  |
|  |  |  | Требования к конструкции | Знаки должны изготавливаться с использованием световозвращающихся материалов |  |
| 7 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб высотой 3,5 м ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия | 2 шт | Диаметр | 76мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 4мм |  |
|  |  |  | Группа изготовления | А - с нормированием механических свойств из полуспокойной стали марки Ст3 по ГОСТ 380-2005 (углеродистая сталь обыкновенного качества марки Ст3пс) |  |
|  |  |  | Термическая обработка | По всему объему трубы |  |
|  |  |  | Механические свойства металла труб: |  |  |
|  |  |  | Временное сопротивление |  | Не менее 38 кгс/мм2 |
|  |  |  | Предел текучести |  | Не менее 23 кгс/мм2 |
|  |  |  | Условия поставки | Стойки дорожных знаков должны быть покрыты порошковой краской серого цвета, в комплекте с хомутами стальными для крепления знаков |  |
|  | Эмаль ЭП 5155 или эквивалент* для дорожной разметки автомобильных дорог Требования к краскам (эмалям) по ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования | 12,3 кг | Цвет | Белый |  |
|  |  |  | Плотность эмали класса ПК-2 |  | 1,4-1,6 г/см3 |
|  |  |  | Условная вязкость красок эмали класса УВ2 |  | 120-200с |
|  |  |  | Степень перетира красок (эмалей) СП-2 |  | Менее 50 мкм |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей) класса НВ2 |  | 70-79 % |
|  |  |  | Время высыхания красок (эмалей) до степени 3 класса ВВ2 |  | 31-44 мин |
|  | Микросферы ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования | 3,1 кг | Фракция |  | 100-600 мкм |
|  |  |  | Внешний вид |  | прозрачные сферические частицы стекла, однородный сыпучий материал белого цвета |
|  |  |  | Коэффициент преломления света у стекла, из которого произведены МСШ |  | не менее 1,5 |

- Требования к срокам выполнения работ (Заказчик №6)

Работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. 1-го Мая в с.  Малая Ничка Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 30.06.2017 года.

- Технические требования к товару

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс СГ (густеющие со средней скоростью) марки СГ 70/130 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия | 1,974 тн | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре 60 °С |  | 71-130с |
|  |  |  | Количество испарившегося разжижителя |  | Не менее 8% |
|  |  |  | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя |  | Не ниже 39°С |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | Не ниже 50°С |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночные, плотные, крупнозернистые, (горячие) тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 209,4 тн | Наибольший размер минеральных зерен | До 40мм |  |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 40% до 50% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 1,5% до 4% по объему |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,2 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,85% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75% |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие), щебеночные, плотные, мелкозернистые тип А, марка I по ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | 347,9 тн | Содержание щебня в смеси |  | Свыше 50% до 60% |
|  |  |  | Остаточная пористость |  | Свыше 2,5% до 5% |
|  |  |  | Наибольший размер минеральных зерен | До 20мм |  |
|  |  |  | Пористость минеральной части |  | От 14% до 19% |
|  |  |  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | От 2,0% до 5% по объему |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии: при температуре 50о С МПа |  | Не менее 1,0 МПа |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С |  | Не менее 2,5 МПа |
|  |  |  | Водостойкость |  | Не менее 0,9% |
|  |  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,85% |

Применяемые в процессе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не из ремонта.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г "О техническом регулировании". Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов до начала проведения работ с использованием этих материалов.

- Общие требования к выполнению работ:

Подрядчик должен выполнить работы своими силами, в объеме и в сроки, установленные дефектной ведомостью, локальным сметным расчётом, техническим заданием и Контрактом. Работы должны производиться при обязательном наличии свидетельства СРО о допуске к выполнению следующих видов работ:

| № пункта | Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Перечень №624 раздел III от 30.12.09г. |
| --- | --- |
| 25.2 | Устройство оснований автомобильных дорог |
| 25.4 | Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |

Подрядчик осуществляет разработку проекта производства работ выполнение геодезических работ по разбивке осей сооружения в планировочных отметках. По факту выполнения каждого вида скрытых работ Подрядчик должен предъявить их результат для освидетельствования Заказчику с составлением и подписанием между сторонами соответствующего акта на скрытые работы по форме утвержденной законодательством.

По факту выполнения работ Подрядчик должен предоставить Журнал производства работ, а также иную исполнительную документацию, заполненные в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При выполнении работ не должно допускаться захламлений, образования мусора. После окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов. Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" и методических рекомендаций "Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ". Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения РФ) и иметь соответствующую раскраску.

- Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать следующим нормативным документам: СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85); СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85); СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84); ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий; ВСН 5-81 «Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений»; ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий» и другим действующим нормам и правилам соответствующих технических условиях и государственных стандартов на выполненные работы.

- Требования к безопасности при проведении работ

- В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ Подрядчик должен обеспечить выполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций "Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ", а также иметь согласованные с ГИБДД  схемы организации движения в местах производства работ в соответствии с ВСН 37-84 и методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать требования безопасности и нести ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при производстве работ в соответствие с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство»

ВСН 25 – 86 «Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»

- Требования к гарантиям качества:

Гарантии качества предоставляться как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы, в соответствии с настоящим Контрактом.

Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы, составляет 4 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

При выявлении дефектов (недостатков), возникших не по вине Заказчика, в период гарантии качества Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты (недостатки), Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Заказчик 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Городок

Минусинского района                                                                                    «___» ______ 2017 г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий    муниципальный    Контракт   (далее   -   Контракт) ИКЗ: 173242500213524550100100020024211244, на основании протокола подведения итогов от __________2017г №_________ о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина в с. Городок Минусинского района Красноярского края (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы при отсутствии претензий к их качеству.

# 1.2. Виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам отражены в Ведомости дефектов (приложение № 1) и Локальном сметном расчете (приложение № 2), Техническом задании (Приложение №3) которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, участок автомобильной дороги ул. Ленина.

1.4. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с даты заключения Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 31.08.2017г.

  - Качество выполняемых работ и применяемых при выполнении работ материалов должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам применимым при строительстве в РФ.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта установлена на основании протокола ____________________________ от «__» _____ 2017 года № _________, в том числе НДС.  Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Городокского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных п. п. 13.1.1 - 13.1.4 Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. (Положение включается в Контракт, в случае, если Подрядчиком по Контракту является физическое лицо).

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. Передача выполненных работ оформляется путем подписания сторонами Актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ, направив ему акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), акты сдачи - приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акты сдачи - приемки выполненных работ в течение 1 (одного) календарного дня, которые подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику разумный срок для устранения несоответствий, но не более 5 календарных дней.

3.7. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.6. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4. Гарантии качества

4.1.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ составляет 4 года, с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления актов, фиксирующих дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- 5. Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с момента заключения Контракта до 31.08.2017г. (включительно). Датой окончания выполнения работ является дата подписания акта приемки результата выполненных работ и устранения выявленных недостатков

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 01сентября 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН.

6.1.2.	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители, раздел 8 настоящего Контракта) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта, указанной п.2.1. настоящего Контракта.

Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности, безопасности движения, требования пожарной безопасности, охрана окружающей среды при содержании и ремонте дорог, охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог, ограждение мест производства дорожных работ и организация движения транспорта в местах производства дорожных работ, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов.

- 6.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работа.

- 6.1.4. Передать уведомление о месте и сроках проведения работ и утвержденную схему организации движения и ограждения мест производства работа в ГИБДД.

6.1.5.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6.	Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по Объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по Объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии Федеральным законом N 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

6.1.7.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты соответствия на используемые материалы.

6.1.8. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.9.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.14. В период гарантийного срока 4 года с момента подписания Актов выполненных работ, устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. 	Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

- 6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.3.5. Предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. Если Подрядчик в кратчайший (п. 3.6. настоящего Контракта) (технологически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе соразмерно (пропорционально) уменьшить установленную за работу цену.

6.4.2.2. Заказчик оставляет за собой право привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком, по требованию Заказчика о возмещении понесенных расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока, исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы  __________ руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы ____________руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. В случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств),  Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

7.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика, действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию, несёт Подрядчик.

7.12. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

8. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

I. Обязанности Подрядчика:

8.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта.

8.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 8.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

II. Права Подрядчика:

8.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

(Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края)

р/с 40302810900003000216

в Отделении Красноярск г. Красноярск

УФК по Красноярскому краю л/с 05193018500,

БИК 040407001

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 79 398,50 руб. (Семьдесят девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 50 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком, цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение Контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Принципал нарушил предусмотренные Контрактом сроки выполнения работ;

в) если Принципал нарушил установленные Контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям Контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

д) если Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил предусмотренные Контрактом гарантийные обязательства в период действия гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

10.5. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

11.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 Контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

12. Порядок расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

12.4. В случае если Контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения Контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения Контракта документы.

12.5. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

13.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

14. Особые условия

14.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

14.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

14.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

14.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

14.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

14.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

14.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Юридические адреса сторон

| Заказчик: Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края Юридический и фактический адрес: 662631, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина 6а Адрес электронной почты: toshev75@inbox.ru Номер контактного телефона: 8 39132 71268. ИНН/КПП 2425002135/ 245501001 ОГРН 1022401535914 ОКПО 04092186 ОКТМО 04633410 р/с 40204810800000000637 в Отделении Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 ________________/А.В. Тощев/ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Заказчик 2                                                                                                                              ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Тесь

Минусинского района                                                                                   «___» ______ 2017 г.

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Зотова Андрея Аркадъевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий    муниципальный    Контракт   (далее   -   Контракт) ИКЗ: 173242500202224550100100030034211244 на основании протокола подведения итогов от __________2017г №_________ о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги ул. Школьная в с. Тесь Минусинского района Красноярского края, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 1.2. Виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам отражены в Ведомости дефектов (приложение № 1) и Локальном сметном расчете (приложение № 2), Техническом задании (Приложение №3) которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, участок автомобильной дороги ул. Школьная.

1.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 31.07.2017г.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта установлена на основании протокола ____________________________ от «__» _____ 2017 года № _________, в том числе НДС.  Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Тесинского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных п. п. 13.1.1 - 13.1.4 Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. (Положение включается в Контракт, в случае, если Подрядчиком по Контракту является физическое лицо).

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. Передача выполненных работ оформляется путем подписания сторонами Актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ, направив ему акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), акты сдачи - приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акты сдачи - приемки выполненных работ в течение 1 (одного) календарного дня, которые подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику разумный срок для устранения несоответствий, но не более 5 календарных дней.

3.7. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.6. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4. Гарантии качества

4.1.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ составляет 4 года, с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления актов, фиксирующих дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- 5. Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с момента заключения Контракта по 31 июля 2017 года (включительно). Датой окончания выполнения работ является дата подписания акта приемки результата выполненных работ и устранения выявленных недостатков

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 01 августа 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН.

6.1.2.	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители, раздел 8 настоящего Контракта) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта, указанной, п.2.1. настоящего Контракта.

Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности, безопасности движения, требования пожарной безопасности, охрана окружающей среды при содержании и ремонте дорог, охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог, ограждение мест производства дорожных работ и организация движения транспорта в местах производства дорожных работ, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов.

- 6.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работа.

- 6.1.4. Передать уведомление о месте и сроках проведения работ и утвержденную схему организации движения и ограждения мест производства работа в ГИБДД.

6.1.5.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6.	Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по Объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по Объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии Федеральным законом N 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

6.1.7.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты соответствия на используемые материалы.

6.1.8. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.9.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.14. В период гарантийного срока 4 года с момента подписания Актов выполненных работ, устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. 	Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

- 6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.3.5. Предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. Если Подрядчик в кратчайший (п. 3.6. настоящего Контракта) (технологически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе соразмерно (пропорционально) уменьшить установленную за работу цену.

6.4.2.2. Заказчик оставляет за собой право привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком, по требованию Заказчика о возмещении понесенных расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока, исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы  __________ руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы ____________руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. В случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств),  Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

7.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика, действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию, несёт Подрядчик.

7.12. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

8. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

I. Обязанности Подрядчика:

8.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта.

8.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 8.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

II. Права Подрядчика:

8.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Обеспечение исполнения Контракта1

10.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г., № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Красноярскому краю

(Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018570) отделение Красноярск г. Красноярск

Р/с № 40302810500003000218    БИК  040407001

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек. что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком, цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение Контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Принципал нарушил предусмотренные Контрактом сроки выполнения работ;

в) если Принципал нарушил установленные Контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям Контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

д) если Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил предусмотренные Контрактом гарантийные обязательства в период действия гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

10.5. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

11.2. При наступлении правовых последствий, предусмотренных в разделе 7 Контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005г. «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

12. Порядок расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

12.4. В случае если Контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения Контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения Контракта документы.

12.5. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

13.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

14. Особые условия

14.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

14.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

14.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

14.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

14.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

14.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

14.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Юридические адреса сторон

| Заказчик: Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края Юридический и фактический адрес: РФ 662637 Красноярский край Минусинский район с. Тесь ул. Мира д. 16а Адрес электронной почты: tes-selsovet@mail.ru. Номер контактного телефона: 8-(39132)-73-5-99, 8(39132) -73-5-35 ИНН 2425002022 КПП 245501001 ОГРН 1022401533483 ОКПО 04096118 ОКТМО 04633402 р/с 40204810600000000646 в Отделении Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

________________/А.А. Зотов/			           _________________/                           /

М.П.						               	М.П.

Заказчик 3                                                                                                                              ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Знаменка

Минусинского района                                                                                         «___» ______ 2017 г.

Администрация Знаменского сельсовета, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Романченко Ольги Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий    муниципальный    Контракт   (далее   -   Контракт)  ИКЗ: 173242500498224550100100020024211244 на основании протокола подведения итогов от __________2017г №_________ о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги ул. Красных Партизан с. Восточное Минусинского района Красноярского края, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 1.2. Виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам отражены в Ведомости дефектов (приложение № 1) и Локальном сметном расчете (приложение № 2), Техническом задании (Приложение №3) которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Восточное, участок автомобильной дороги ул. Красных Партизан.

1.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 31.07.2017г.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта установлена на основании протокола ____________________________ от «__» _____ 2017 года № _________, в том числе НДС.  Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Знаменского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных п. п. 13.1.1 - 13.1.4 Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. (Положение включается в Контракт, в случае, если Подрядчиком по Контракту является физическое лицо).

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. Передача выполненных работ оформляется путем подписания сторонами Актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ, направив ему акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), акты сдачи - приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акты сдачи - приемки выполненных работ в течение 1 (одного) календарного дня, которые подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику разумный срок для устранения несоответствий, но не более 5 календарных дней.

3.7. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.6. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4. Гарантии качества

4.1.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ составляет 4 года, с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления актов, фиксирующих дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- 5. Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с момента заключения Контракта до 31 июля 2017 года (включительно). Датой окончания выполнения работ является дата подписания акта приемки результата выполненных работ и устранения выявленных недостатков

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 01 августа 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН.

6.1.2.	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители, раздел 8 настоящего Контракта) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта, указанной, п.2.1. настоящего Контракта.

Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности, безопасности движения, требования пожарной безопасности, охрана окружающей среды при содержании и ремонте дорог, охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог, ограждение мест производства дорожных работ и организация движения транспорта в местах производства дорожных работ, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов.

- 6.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работа.

- 6.1.4. Передать уведомление о месте и сроках проведения работ и утвержденную схему организации движения и ограждения мест производства работа в ГИБДД.

6.1.5.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6.	Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по Объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по Объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии Федеральным законом N 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

6.1.7.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты соответствия на используемые материалы.

6.1.8. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.9.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.14. В период гарантийного срока 4 года с момента подписания Актов выполненных работ, устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. 	Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

- 6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.3.5. Предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. Если Подрядчик в кратчайший (п. 3.6. настоящего Контракта) (технологически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе соразмерно (пропорционально) уменьшить установленную за работу цену.

6.4.2.2. Заказчик оставляет за собой право привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком, по требованию Заказчика о возмещении понесенных расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока, исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы  __________ руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы ____________руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. В случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств),  Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

7.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика, действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию, несёт Подрядчик.

7.12. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

8. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

I. Обязанности Подрядчика:

8.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта.

8.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 8.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

II. Права Подрядчика:

8.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Обеспечение исполнения Контракта1

10.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г., № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Красноярскому краю

(Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018490) отделение Красноярск г. Красноярск

Р/с № 40302810400003000208   БИК  040407001

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 80 219,00 (Восемьдесят тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек. что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком, цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение Контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Принципал нарушил предусмотренные Контрактом сроки выполнения работ;

в) если Принципал нарушил установленные Контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям Контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

д) если Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил предусмотренные Контрактом гарантийные обязательства в период действия гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

10.5. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

11.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 Контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005  «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

12. Порядок расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

12.4. В случае если Контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения Контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения Контракта документы.

12.5. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

13.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

14. Особые условия

14.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

14.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

14.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

14.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

14.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

14.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

14.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Знаменского сельсовета

662624, Россия, Красноярский край,

Минусинский район, с. Знаменка,

ул. Пролетарская 58

ИНН 2425004982 КПП 245501001

Отделение Красноярск г. Красноярск

расчётный счёт № 40204810400000000639

БИК 040407001

контактные тел.: 8(39132) 74-2-36

эл. почта: znamenka_selsovet@mail.ru

Глава

_______________/ О.В. Романченко/

М.П.

Заказчик 4                                                                                                                             ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Лугавское

Минусинского района                                                                                      «___» ______ 2017 г.

Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Мельниковой Галины Сергеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий    муниципальный    Контракт   (далее   -   Контракт)  ИКЗ: 173242500208624550100100020024211244 на основании протокола подведения итогов от __________2017г №_________ о нижеследующем:

# Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги переулок Полевой, пос. Озеро Тагарское, Минусинского района Красноярского края, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 1.2. Виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам отражены в Ведомости дефектов (приложение № 1) и Локальном сметном расчете (приложение № 2), Техническом задании (Приложение №3) которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, пос. Озеро Тагарское, участок автомобильной дороги по переулку Полевой.

1.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 20.09.2017г.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта установлена на основании протокола ____________________________ от «__» _____ 2017 года № _________, в том числе НДС.  Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Лугавского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных п. п. 13.1.1 - 13.1.4 Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. (Положение включается в Контракт, в случае, если Подрядчиком по Контракту является физическое лицо).

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. Передача выполненных работ оформляется путем подписания сторонами Актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ, направив ему акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), акты сдачи - приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акты сдачи - приемки выполненных работ в течение 1 (одного) календарного дня, которые подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику разумный срок для устранения несоответствий, но не более 5 календарных дней.

3.7. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.6. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4. Гарантии качества

4.1.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ составляет 4 года, с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления актов, фиксирующих дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- 5. Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с момента заключения Контракта по 20 сентября 2017 года (включительно). Датой окончания выполнения работ является дата подписания акта приемки результата выполненных работ и устранения выявленных недостатков.

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 21 сентября 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН.

6.1.2.	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители, раздел 8 настоящего Контракта) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта, указанной  п.2.1. настоящего Контракта.

Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности, безопасности движения, требования пожарной безопасности, охрана окружающей среды при содержании и ремонте дорог, охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог, ограждение мест производства дорожных работ и организация движения транспорта в местах производства дорожных работ, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов.

- 6.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работа.

- 6.1.4. Передать уведомление о месте и сроках проведения работ и утвержденную схему организации движения и ограждения мест производства работа в ГИБДД.

6.1.5.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6.	Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по Объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по Объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии Федеральным законом N 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

6.1.7.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты соответствия на используемые материалы.

6.1.8. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.9.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.14. В период гарантийного срока 4 года с момента подписания Актов выполненных работ, устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. 	Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

- 6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.3.5. Предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. Если Подрядчик в кратчайший (п. 3.6. настоящего Контракта) (технологически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе соразмерно (пропорционально) уменьшить установленную за работу цену.

6.4.2.2. Заказчик оставляет за собой право привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком, по требованию Заказчика о возмещении понесенных расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока, исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы  __________ руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы ____________руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. В случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств),  Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

7.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика, действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию, несёт Подрядчик.

7.12. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

8. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

I. Обязанности Подрядчика:

8.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта.

8.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 8.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

II. Права Подрядчика:

8.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Обеспечение исполнения Контракта1

10.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г., № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Красноярскому краю

(Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018590) отделение Красноярск г. Красноярск

Р/с № 40302810700003000209    БИК  040407001

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 33 102,50 (Тридцать три тысячи сто два) рубля 50 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком, цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение Контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Принципал нарушил предусмотренные Контрактом сроки выполнения работ;

в) если Принципал нарушил установленные Контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям Контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

д) если Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил предусмотренные Контрактом гарантийные обязательства в период действия гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

10.5. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

11.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 Контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005г., «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

12. Порядок расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

12.4. В случае если Контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения Контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения Контракта документы.

12.5. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

13.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

14. Особые условия

14.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

14.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

14.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

14.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

14.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

14.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

14.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Юридические адреса сторон

| Заказчик: Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края Юридический и фактический адрес: РФ 662639, Красноярский край, Минусинский район, с.Лугавское, ул. Ленина 16 Адрес электронной почты: lugavka24@mail.ru Номер контактного телефона: 8 (39132) 79-3-41 ИНН/ КПП 2425002086/245501001 ОГРН 1022401534176 ОКПО 10154419 ОКТМО 04633420 р/с 40204810100000000641 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

________________/Г.С. Мельникова/			           _________________/                           /	М.П.						               	М.П.

Заказчик 5                                                                                                                             ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Селиваниха

Минусинского района                                                                                 «___» ______ 2017 г.

Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Еремеевой Людмилы Константиновны, действующей на основании Устава Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края с одной стороны и ___________________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий    муниципальный    Контракт   (далее   -   Контракт) ИКЗ: 173242500267124550100100030034211244 на основании протокола подведения итогов от __________2017г №_________ о нижеследующем:

# 1.Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Селиваниха Минусинского района Красноярского края, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 1.2. Виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам отражены в Ведомости дефектов (приложение № 1) и Локальном сметном расчете (приложение № 2), Техническом задании (Приложение №3) которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, участок автомобильной дороги по ул. Ленина.

1.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2017г.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта установлена на основании протокола ____________________________ от «__» _____ 2017 года № _________, в том числе НДС.  Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Селиванихинского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных п. п. 13.1.1 - 13.1.4 Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. (Положение включается в Контракт, в случае, если Подрядчиком по Контракту является физическое лицо).

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. Передача выполненных работ оформляется путем подписания сторонами Актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ, направив ему акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), акты сдачи - приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акты сдачи - приемки выполненных работ в течение 1 (одного) календарного дня, которые подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику разумный срок для устранения несоответствий, но не более 5 календарных дней.

3.7. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.6. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4. Гарантии качества

4.1.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ составляет 4 года, с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления актов, фиксирующих дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- 5. Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с момента заключения Контракта по 30 июня 2017 года (включительно). Датой окончания выполнения работ является дата подписания акта приемки результата выполненных работ и устранения выявленных недостатков

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 01 июля 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН.

6.1.2.	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители, раздел 8 настоящего Контракта) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта, указанной, п.2.1. настоящего Контракта.

Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности, безопасности движения, требования пожарной безопасности, охрана окружающей среды при содержании и ремонте дорог, охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог, ограждение мест производства дорожных работ и организация движения транспорта в местах производства дорожных работ, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов.

- 6.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работа.

- 6.1.4. Передать уведомление о месте и сроках проведения работ и утвержденную схему организации движения и ограждения мест производства работа в ГИБДД.

6.1.5.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6.	Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по Объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по Объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии Федеральным законом N 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

6.1.7.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты соответствия на используемые материалы.

6.1.8. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.9.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.14. В период гарантийного срока 4 года с момента подписания Актов выполненных работ, устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. 	Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

- 6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.3.5. Предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. Если Подрядчик в кратчайший (п. 3.6. настоящего Контракта) (технологически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе соразмерно (пропорционально) уменьшить установленную за работу цену.

6.4.2.2. Заказчик оставляет за собой право привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком, по требованию Заказчика о возмещении понесенных расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока, исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы  __________ руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы ____________руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. В случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств),  Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

7.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика, действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию, несёт Подрядчик.

7.12. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

8. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

I. Обязанности Подрядчика:

8.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта.

8.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 8.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

II. Права Подрядчика:

8.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Обеспечение исполнения Контракта1

10.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Красноярскому краю

(Администрация Селиваниховского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018510) отделение Красноярск г. Красноярск

Р/с № 40302810500003000182   БИК  040407001

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 75 750,00 (Семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком, цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение Контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Принципал нарушил предусмотренные Контрактом сроки выполнения работ;

в) если Принципал нарушил установленные Контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям Контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

д) если Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил предусмотренные Контрактом гарантийные обязательства в период действия гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

10.5. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

11.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 Контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005  «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

12. Порядок расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

12.4. В случае если Контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения Контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения Контракта документы.

12.5. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

13.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

14. Особые условия

14.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

14.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

14.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

14.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

14.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

14.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

14.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Юридические адреса сторон

| Заказчик: Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края Юридический и фактический адрес: 662621, РФ, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 1 Почтовый адрес: 662621, РФ, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 1 ИНН 2425002671 КПП 245501001 ОГРН 1022401538015 р/сч 40204810300000000645 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск БИК 040407001 Глава сельсовета __________________Л.К. Еремеева | Подрядчик: |
| --- | --- |

Заказчик 6                                                                                                                             ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Большая Ничка

Минусинского района                                                                                               «__»___________2017 года

Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Сайфулиной Анастасии Васильевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий    муниципальный    Контракт   (далее   -   Контракт) ИКЗ: 173242500260024550100100050014211244  на основании протокола подведения итогов от __________2017г №_________ о нижеследующем:

# Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. 1 Мая в с. Малая Ничка, Минусинского района Красноярского края, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 1.2. Виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам отражены в Ведомости дефектов (приложение № 1) и Локальном сметном расчете (приложение № 2), Техническом задании (Приложение №3) которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Ничка, участок автомобильной дороги по ул. 1 Мая.

1.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2017г

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта установлена на основании протокола ____________________________ от «__» _____ 2017 года № _________, в том числе НДС.  Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Большеничкинского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных п. п. 13.1.1 - 13.1.4 Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по Контракту производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. (Положение включается в Контракт, в случае, если Подрядчиком по Контракту является физическое лицо).

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. Передача выполненных работ оформляется путем подписания сторонами Актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ, направив ему акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), акты сдачи - приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акты сдачи - приемки выполненных работ в течение 1 (одного) календарного дня, которые подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.6. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику разумный срок для устранения несоответствий, но не более 5 календарных дней.

3.7. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.6. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4. Гарантии качества

4.1.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ составляет 4 года, с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления актов, фиксирующих дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- 5. Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с момента заключения Контракта по 30 июня 2017 года (включительно). Датой окончания выполнения работ является дата подписания акта приемки результата выполненных работ и устранения выявленных недостатков

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 01 июля 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН.

6.1.2.	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители, раздел 8 настоящего Контракта) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта, указанной, п.2.1. настоящего Контракта.

Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности, безопасности движения, требования пожарной безопасности, охрана окружающей среды при содержании и ремонте дорог, охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог, ограждение мест производства дорожных работ и организация движения транспорта в местах производства дорожных работ, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов.

- 6.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работа.

- 6.1.4. Передать уведомление о месте и сроках проведения работ и утвержденную схему организации движения и ограждения мест производства работа в ГИБДД.

6.1.5.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6.	Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по Объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по Объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствии Федеральным законом N 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

6.1.7.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты соответствия на используемые материалы.

6.1.8. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.9.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.14. В период гарантийного срока 4 года с момента подписания Актов выполненных работ, устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. 	Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

- 6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.3.5. Предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. Если Подрядчик в кратчайший (п. 3.6. настоящего Контракта) (технологически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе соразмерно (пропорционально) уменьшить установленную за работу цену.

6.4.2.2. Заказчик оставляет за собой право привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком, по требованию Заказчика о возмещении понесенных расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока, исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы  __________ руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 %  от цены Контракта, определенной в п. 2.1. настоящего Контракта, в  виде фиксированной суммы ____________руб. (Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. В случае завершения в полном объеме в 2017 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением гарантийных обязательств),  Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),  в случаях и в порядке, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2017 году отсрочки уплаты неустоек  (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

7.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика, действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию, несёт Подрядчик.

7.12. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

8. Условия привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

I. Обязанности Подрядчика:

8.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 15 процентов от цены Контракта.

8.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 8.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

II. Права Подрядчика:

8.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Красноярскому краю

(Администрация Большеничкинский сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018530) отделение Красноярск г. Красноярск

Р/с № 40302810900003000232    БИК  040407001

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 103 785,50 (Сто три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек. что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком, цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение Контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Принципал нарушил предусмотренные Контрактом сроки выполнения работ;

в) если Принципал нарушил установленные Контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям Контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

д) если Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил предусмотренные Контрактом гарантийные обязательства в период действия гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

10.5. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

11.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 Контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005  «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

12. Порядок расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

12.4. В случае если Контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения Контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения Контракта документы.

12.5. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

13.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

14. Особые условия

14.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.1.1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

14.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

14.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

14.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

14.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

14.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

14.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15. Юридические адреса сторон

| Заказчик: Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края Адрес: 662627, Россия, Красноярский край, село Большая Ничка, ул. Автомобильная,, 81 ИНН 2425002600 КПП 245501001 БАНК: Отделение Красноярск Р/с 40204810500000000636 БИК 040407001 контактные тел.:8(39132) 72-2-93; эл. почта: b-nichka@mail.ru Глава сельсовета ___________________ А.В. Сайфулина | Подрядчик: |
| --- | --- |

Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта.

Заказчик  1

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина

в с. Городок Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина в с. Городок Минусинского района Красноярского края составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 587 970,00 рублей (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 коп.).

Глава сельсовета                                                                                                 А.В. Тощев

Заказчик  2

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Школьная в с. Тесь Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Школьная с. Тесь Минусинского района Красноярского края составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 800 00,00 рублей (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 коп.).

Глава сельсовета                                                                                                А.А. Зотов

Заказчик  3

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Красных Партизан в

с. Восточное Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Красных Партизан с. Восточное  Минусинского района Красноярского края составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 604 380,00 рублей (Один миллион шестьсот четыре тысячи триста восемьдесят рублей 00 коп.).

Глава сельсовета                                                                                       О.В. Романченко

Заказчик  4

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги переулок Полевой

в п. Озеро Тагарское Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги переулок Полевой в поселке Озеро Тагарское  Минусинского района Красноярского края составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 662 050,00 рублей (шестьсот шестьдесят две тысячи пятьдесят рублей 00 коп.).

Глава сельсовета                                                                                            Г.С. Мельникова

Заказчик  5

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина в с. Селиваниха Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина в с. Селиваниха  Минусинского района Красноярского края составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 515 000,00 рублей (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч 00 рублей 00 коп.).

Глава сельсовета                                                                                     Л.К.Еремеева

Заказчик  6

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. 1 Мая в с. Малая Ничка Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. 1 Мая в с. Малая Ничка  Минусинского района Красноярского края составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 2 075 710,00 рублей (Два миллиона семьдесят пять тысяч семьсот десять рублей 00 коп.).

Глава сельсовета                                                                                   А.  В. Сайфулина

ЧАСТЬ VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

1.	Общие положения

1.1.	Для участия в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

1.2.	Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

1.3.	Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

1.4.	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе и п.28 Части II. Информационная карта электронного аукциона настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.5.	Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в актуальной редакции).

1.6.	Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть выполнены на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

1.7.	Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.	Инструкция по заполнению первой части заявки

2.1.	В первой части заявки участник аукциона должен в произвольной форме указать следующую информацию:

1)	при описании товаров (материалов), в отношении которых в документации об аукционе содержится указание на товарный знак используемого товара – согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2)	при описании товаров (материалов), в отношении которых в документации об аукционе отсутствует указание на товарный знак используемого товара – согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

2.2.	Перечень необходимых в процессе выполнения работ товаров (материалов), а также основные требования к ним указаны в Таблице № 1 «Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним» части III «Техническое задание».

2.3.	Эквивалентность товара определяется на основании требуемых технических характеристик товара, указанных в Таблице № 1 «Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним» части III Техническое задание.

2.4.	Участником аукциона могут быть предложены к использованию в процессе выполнения работ товары (материалы) по своим характеристикам, не уступающие заявленным в аукционной документации.

2.5.	Конкретные показатели, характеристики товара, используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара (указанные в таблице 1 Технического задания), используемого при выполнении работ по предмету электронного аукциона, в соответствии с требованиями, установленными в Таблице 1 части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме.

2.6.	При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

2.7.	Участник закупки в заявке при описании характеристик товара требования к которым установлены в:

1)	графе «значения показателя (характеристики), которые не могут изменятся»:

- сведения о показателях, предоставляет без изменения значений показателей (неизменными);

2)	графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя»:

- сведения о показателях предоставляет в виде конкретных значений показателей.

2.8.	В случае, если в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» указаны требования к техническим характеристикам товара (материала) в сочетании со словами «диапазон» или «в диапазоне», то участник аукциона в своей заявке должен указать конкретное значение параметра в виде диапазона, соответствующего требованиям Заказчика, т.е. входящего в требуемый диапазон:

1)	при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «не менее» и «не более» пограничные значения включаются в возможные значения диапазонов;

2)	 при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «более» и «менее» пограничные значения не включаются в возможные значения диапазонов;

3)	 при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «не ниже» и «не выше» пограничные значения включаются в возможные значения диапазонов.

2.9.	Значения, указанные со знаком «±», «+/-» означают допустимые отклонения в параметре и могут указываться как со знаком «±», «+/-», так и в виде конкретного значения.

2.10.	В случае указания в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» требований к техническим характеристикам товара (материала) без сопровождения их словами «диапазон» или «в диапазоне», по указанным параметрам (характеристикам) товара (материала) должно быть указано конкретное значение показателя в виде конкретного числа:

1)	«не более» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «не менее» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «до» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «от» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не ниже» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «не выше» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

2)	применение символов: «≤» означает меньше установленного значения или равно установленному значению; «≥» означает больше установленного значения и или равно установленному значению; «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

3)	сочетание предлогов «от…до» означает, что участнику закупки необходимо указать конкретное значение из диапазона, при этом пограничные показатели включаются в допустимый диапазон значений показателя;

4)	применение символа «–» разделяющего допустимые значения показателя означают, что участник аукциона должен указать одно значение из указанного диапазона.

2.11.	В случае перечисления в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» Таблицы 1 Технического задания допустимых значений показателей через «точку с запятой», участник закупки должен указать одно конкретное значение по своему выбору. В случае перечисления допустимых значений показателей через символ «/», участник закупки должен указать одно конкретное значение по своему выбору. В случае если прописано требование «или», «либо», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных.

2.12.	При описании показателей, допустимые значения которых указаны в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» Таблицы 1 Технического задания, не допускается использование слов «не более», «не менее», «до», «от», «более», «менее», «или», «либо», «выше», «ниже», «больше», «меньше», «шире», «уже», «свыше», «около», «превышает», «не превышает», «может быть», «должно быть», «соответствует», «в полном соответствии» и символов «<», «>», «≤», «≥», а также описание характеристик в виде неконкретных значений (чисел). Исключение составляют показатели (характеристики), при описании которых Заказчиком используются слова «диапазон» или «в диапазоне», т.е. которые должны быть представлены в виде диапазонного значения.

2.13.	В случае использования Заказчиком при описании товара (материала) значений показателя, не предусмотренных настоящей Инструкцией, такой показатель не подлежит конкретизации.

2.14.	В случае если первая часть заявки на участие в электронном аукционе не содержит конкретные показатели товара, предполагаемого к поставке, или содержит конкретные показатели товара, не соответствующие значениям, установленным в документации, такая заявка не допускается комиссией к участию в электронном аукционе на основании части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе.

2.15.	Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе, несет участник аукциона.

2.16.	В первой части заявки наименование участника закупки не указывается.

2.17.	Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Аукционной комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате  MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.). В случае, если участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником размещения заказа оформляется новый документ формата MS Excel.

3.	Инструкция по заполнению второй части заявки

3.1.	Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, а также приложить документы, предусмотренные п. 28 Части II. Информационная карта электронного аукциона настоящей документации.

3.2.	Для корректного формирования контракта рекомендуем во второй части заявки указывать банковские реквизиты участника закупки.

3.3.	Предоставляемые в составе заявки электронные копии документов должны быть читаемыми и чёткими.