|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО:**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края  от «14» августа 2017г. № 46-П |

№ 2

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.**

***Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных***

***некоммерческих организаций***

**с. Городок, 2017**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАСТЬ I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме |  |
| 2 | ЧАСТЬ II. Информационная карта |  |
| 3 | ЧАСТЬ III. Техническое задание |  |
| 4 | ЧАСТЬ IV. Проект муниципального Контракта |  |
| 5 | ЧАСТЬ V. Обоснование начальной цены Контракта |  |
| 6 | ЧАСТЬ VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  |

**ЧАСТЬ I. Общие условия проведения аукциона**

**в электронной форме**

**(далее – электронный аукцион)**

1. Законодательное регулирование

1.1. Аукцион в электронной форме (далее – аукцион)проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-­ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

2. Заказчик:

2.1. Наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона.

3. Предмет электронного аукциона. Краткое изложение условий муниципального Контракта:

3.1. Заказчик осуществляет выбор **Исполнителя** в целях заключения с ним муниципального Контракта (далее – Контракт) на выполнение работ информация, о которых содержится в ***Информационной карте электронного аукциона***.

3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет выполнять работы на условиях, указанных в ***Информационной карте электронного аукциона***, проекте муниципального Контракта, техническом задании, локально-сметном расчете.

4. Начальная (максимальная) цена Контракта, обоснование начальной (максимальной) цены Контракта. Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем.

4.1. Начальная (максимальная) цена Контракта указана в Информационной карте электронного аукциона. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта указано в части V «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта».

4.2. Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с **Исполнителем**, является российский рубль.

4.3. В случае использования при оплате Контракта иностранной валюты применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения обязательства по Контракту

5. Источник финансирования и порядок оплаты:

5.1. Финансирование Контракта на выполнение услуги, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в ***Информационной карте электронного аукциона.***

5.2. Порядок оплаты за оказание услуги указан в ***Информационной карте электронного аукциона.***

6. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона.

6.1. К участникам закупки устанавливаются следующие единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе (см. в ***Информационной карте электронного аукциона***):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение услуг, являющихся объектом закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в ***Информационной карте электронного аукциона***;

2) не проведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. Если такие требования установлены, информация о них содержится в ***Информационной карте электронного аукциона;***

7) отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы Заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник электронного аукциона не является офшорной компанией;

9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе в случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе дополнительных требований к участникам закупок Заказчик при определении исполнителя обязан установить такие дополнительные требования. Если такие требования установлены [перечень](consultantplus://offline/ref=5B835DB76C7A4EE3DD3651B717A229D061CB25D7959CE38ACCF1F91E8A36F0BBD7DEFD75CDCF854AT2lBH) документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, содержится в ***Информационной карте электронного аукциона***.

6.2. Если указано в ***Информационной карте электронного аукциона***, Заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе об отсутствии в предусмотренном Законом о Контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица

6.3. Указанные в пунктах 6.1 и 6.2 требования предъявляются в равной мере ко всем участникам электронного аукциона.

7. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной системе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.

В случае, если в ***Информационной карте электронного аукциона*** указано о том, что учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, Контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной системе организациям инвалидов.

В случае, если в ***Информационной карте электронного аукциона*** указано о том, что организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, Контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной системе субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В случае, если указано в ***Информационной карте электронного аукциона***, Заказчик осуществляет закупку только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

10. Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с Законом о Контрактной системе.

В случае, если в ***Информационной карте электронного аукциона*** указано о том, что действует ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

11. Разъяснения положений документации об электронном аукционе.

11.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 11.1 запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в ***Информационной карте электронного аукциона***.

12.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

12.1. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

12.1.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный ***Информационной картой электронного аукциона***.

12.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

12.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

12.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника аукциона в электронной форме на оказание услуги на условиях, предусмотренных в части III «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме, при проведении аукциона на оказание услуги.

12.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) полное наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, указанные в ***Информационной карте электронного аукциона,*** подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -7, 7.1, 9, 10 пунктом 8 (при наличии требований, указанных в ***Информационной карте электронного аукциона)*** части 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к услуге и представление указанных документов предусмотрено в ***Информационной карте электронного аукциона***;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными Закона о Контрактной системе и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-29 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе, или копии этих документов, в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в ***Информационной карте электронного аукциона.***

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемой им услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в ***Информационной карте электронного аукциона*** в соответствии со статьей 14 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе, или копии этих документов.

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Муниципальным Заказчиком в ***Информационной карте электронного аукциона*** ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе.

12.2.4. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией по ее заполнению, приведенной в ***Информационной карте электронного аукциона***.

12.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.

12.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.

12.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.

12.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

12.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

12.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом о Контрактной системе.

12.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе   
в соответствии с пунктом 12.3.4 настоящей документации оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона о Контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

12.3.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Муниципальному Заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.

12.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

12.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в ***Информационной карте электронного аукциона*** даты и времени окончания срока подачи заявок.

12.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.

12.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору и по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в ***Информационной карте электронного аукциона***.

12.6. Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона указаны в ***Информационной карте электронного аукциона***.

14. Информация о Контрактной службе, ответственной за заключение Контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения Контракта.

14.1. Информация о специалисте, ответственном за заключение Контракта, содержится в ***Информационной карте электронного аукциона***.

14.2. По результатам электронного аукциона Контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о Контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

14.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона о Контрактной системе протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект Контракта, который составляется путем включения цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, информации об оказываемой услуге, указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект Контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

14.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель такого аукциона в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о Контрактной системе, предоставляет обеспечение исполнения Контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о Контрактной системе.

14.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий по проекту Контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона о Контрактной системе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

14.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о Контрактной системе.

14.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о Контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе протокол разногласий.

14.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения Контракта Заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

14.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о Контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным.

14.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

14.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

14.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона о Контрактной системе.

14.13. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о Контрактной системе, Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения Контракта, а также предоставления обеспечения исполнения Контракта.

14.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о Контрактной системе, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о Контрактной системе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о Контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о Контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта).

14.15. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить Контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения Контракта.

14.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о Контрактной системе, вправе подписать Контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона о Контрактной системе, или отказаться от заключения Контракта. Одновременно с подписанным экземпляром Контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о Контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения Контракта. Если этот победитель уклонился от заключения Контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

14.17. В случае наличия, принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона о Контрактной системе сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств.

14.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о Контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о Контрактной системе о Контрактной системе и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о Контрактной системе.

14.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона о Контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о Контрактной системе о Контрактной системе и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о Контрактной системе.

14.20. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона о Контрактной системе заключение Контрактов по результатам электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона о Контрактной системе, проводятся на электронной площадке, указанной в Информационной карте электронного аукциона.

15. Обеспечение исполнения Контракта, размер, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении Контракта.

15.1. Обеспечение исполнения Контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.

15.1.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в ***Информационной карте электронного аукциона***.

15.1.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в ***Информационной карте электронного аукциона*** счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

15.1.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом о Контрактной системе.

15.1.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

15.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.

15.1.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

15.1.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о Контрактной системе о Контрактной системе об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

15.2. Условия банковской гарантии.

15.2.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

15.2.2 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

15.2.2.1.сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=A8F24AD56A820F1737F5F7C02A8F3EBAF37A360A760112C2E10B1433CE1656B46D806259F6B170DEZ3jBL) Закона о Контрактной системе;

15.2.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

15.2.2.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

15.2.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный в ***Информационной карте электронного аукциона***;

15.2.2.5 срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 15.1.2 настоящей части;

15.2.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

15.2.2.7. установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального Закона о Контрактной системе «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

15.2.2.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DC9C4C1D53007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF4791EV4NFP) и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE951499722C9C0C2DA3007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF5741BV4NFP) Закона о Контрактной системе, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

[перечня](consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DCDC8C6D23007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF5711FV4N7P) документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении исполнителем условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DCDC8C6D23007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF5711FV4N7P) документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

15.2.3. В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона, ***Информационной картой электронного аукциона***, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15.2.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

15.2.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

15.2.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

15.2.6.1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

15.2.6.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в [пунктах](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Olya.TORGI\Local%20Settings\KlimkinaTV\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\77MDAR3V\Документация%20рейтер.doc#Par49) 15.2.2 и 15.2.[3](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Olya.TORGI\Local%20Settings\KlimkinaTV\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\77MDAR3V\Документация%20рейтер.doc#Par58);

15.2.6.3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, ***Информационной карте электронного аукциона***.

15.2.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный пунктом 15.2.5, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

15.2.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

15.3. Информация о банковском сопровождении Контракта

В случае если указано в ***Информационной карте электронного аукциона***, осуществляется банковское сопровождение Контракта.

16. Изменения условий Контракта.

16.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Контракта предусмотрена ***Информационной картой электронного аукциона и проектом Контракта***:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Муниципального Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему оказываемой услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемой услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

2) если цена заключенного на срок не менее чем три года Контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципального Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

16.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе случаях сокращение объема услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

16.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе случаях принятие Муниципальным Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема услуги.

16.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе и обусловливают невозможность исполнения Муниципального Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Муниципальный Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является оказание услуги, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому исполнителем обязательства исполнены.

16.5. При исполнении Контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.6. В случае перемены Муниципального Заказчика, права и обязанности Муниципального Заказчика, предусмотренные Контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона о Контрактной системе переходят к новому Заказчику.

16.7. При исполнении Контракта по согласованию Муниципального Заказчика с исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Муниципальным Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Муниципальным Заказчиком.

16.8. Информация об изменении Контракта, за исключением сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе размещается Муниципальным Заказчиком в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта.

17. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Если указано в ***Информационной карте электронного аукциона***, Заказчик устанавливает возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с частью 14 статьи 34 и частью 9 статью 95 Закона о Контрактной системе.

**ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

**На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.**

| **№**  **пункта** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Идентификационный код закупки: | 173242500213524550100100030034299414 |
|  | Номер бюджетного обязательства | БО 0430185017190000234 |
|  | Наименование Уполномоченного органа, контактная информация | - |
|  | Наименование Заказчика,  контактная информация | Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края  Место нахождения:  662631, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, д. 6а  Телефон/факс: 8 (39132)71-2-68  Адрес электронной почты: toshev75@inbox.ru  Ответственное должностное лицо:  Тощев Андрей Валерьевич |
|  | Информация о Контрактной службе Заказчика, Контрактном управляющем, ответственном за заключение Контракта | Ответственное должностное лицо:  Тощев Андрей Валерьевич  Телефон/факс: 8 (39132) 71-2-68  toshev75@inbox.ru |
|  | Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
|  | Наименование и описание объекта закупки | Выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края в соответствии с частью III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме. |
| Объем выполняемой работы | В соответствии с частью III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работы | Красноярский край, Минусинский район, с. Николо-Петровка |
| Срок выполнения работы | Срок выполнения работ – с даты подписания Контракта по «10» октября 2017 г. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установленное в соответствии с Законом о Контрактной системе | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, указанные в ст. 30 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе. Участник аукциона в электронной форме обязан декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.  *Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные ч. 1 ст. 31.1 Федерального Закона о Контрактной системе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).* |
|  | Код бюджетной классификации (глава, раздел, (подраздел), целевая статья, вид расходов) | 810 0503 1520077410 414 -965 000,00 руб.  810 0503 15200S7410 414-5 050,00 руб. |
|  | ОКПД 2 | 42.99.29.000: Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки |
|  | Требования к сроку предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) | Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 4-х лет с момента подпи-сания акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного комплекса работ по реализации проекта «Улыбка».. |
|  | Требования к объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) | Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на весь объем выполненных работ. |
|  | Начальная (максимальная) цена Контракта | Цена муниципального контракта включает в себя стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения Контракта в полном объеме и составляет:  **970 050,00 руб. (Девятьсот семьдесят тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.** |
|  | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги | **Не предусмотрено.** |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта | Содержится в части V. «Обоснование начальной цены Контракта». |
|  | Источник финансирования | Бюджет Городокского сельсовета |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрено. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиком | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта | Иностранные организации, а также физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут заключать Контракт в иностранной валюте, однако, исполнение по Контракту будет производиться в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, для чего причитающаяся сумма в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта приемочной комиссии о приёмке выполненных работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края, а Заказчик принять и оплатить на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). При условии поступление денежных средств на лицевой счет Заказчика. Аванс не предусмотрен |
|  | Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе об отсутствии в предусмотренном Законом о Контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица | ***Установлено.*** |
|  | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, (работы, услуги) являющегося объектом закупки | - соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 3,4,5,7, 7.1, 9, 10 части 1, статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе. |
| Дополнительные требования к участникам закупки | ***Не установлено.*** |
|  | Требование о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | ***Не установлено.*** |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе **«14» августа 2017 года** (с момента размещения настоящей документации в ЕИС);  Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе **«18» августа 2017 года.** |
|  | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки (ЗАО «Сбербанк-АСТ»http://www.sberbank-ast.ru) в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки, предусмотренные ст. 66 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении **до 09 час. 00 мин. местного времени «22» августа 2017 года** |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | **«22» августа 2017 года** |
|  | Дата проведения электронного аукциона | **«25» августа 2017 года** |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  **Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:  а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;  б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  **Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:**  1) полное наименование, фирменное (при наличии) наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) комплект документов, подтверждающих соответствие участника аукциона заявленным заказчиком профессиональным и прочим требованиям (сертификаты, лицензии, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях);  3)документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:  соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки:  Декларация о соответствии участника аукциона требованиям пунктов 3, 4, 5, 7,7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе;  - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными Закона о Контрактной системе и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой;  5) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Содержится в части VI. «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе». |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: **9700 руб.50 коп. (Девять тысяч семьсот) рублей 50 копеек.**  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе при уклонении участника закупки от заключения Контракта | р/с 40302810900003000216  в Отделении Красноярск г. Красноярск  УФК по Красноярскому краю л/с 05193018500,  БИК 040407001 |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт | В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе заключить Контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения Контракта. Такой участник вправе подписать Контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены для подписания Контракта победителем аукциона, или отказаться от заключения Контракта. |
|  | Условия признания  победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения Контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта Контракта от оператора электронной площадки, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения Контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования к обеспечению исполнения Контракта | Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в размере **5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 48 502 руб. 50 коп. (Сорок восемь тысяч пятьсот два) рублей 50 копеек.**  Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт обеспечения исполнения Контракта.  Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.  Обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром Контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику закупки не применяются.  **Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:**  Банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе о контрактной системе.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пунктах 33, 34 настоящей документацией об аукционе;факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 34 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным;- денежные средства возвращаются подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть IV Проект контракта) со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе о контрактной системе. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств) | р/с 40302810900003000216  в Отделении Красноярск г. Красноярск  УФК по Красноярскому краю л/с 05193018500,  БИК 040407001 |
|  | Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены | По Контракту Подрядчиком должны быть обеспечены обязательства по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» и  Постановлением Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального Закона о Контрактной системе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при направлении Заказчиком требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, выданной Банком, Подрядчику.  Обеспечение контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту:  а) если Принципал не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом контракта;  б) если Принципал нарушил предусмотренные контрактом сроки выполнения работ;  в) если Принципал нарушил установленные контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;  г) если Принципал выполнил работы, не соответствующие требованиям контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);  Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
|  | Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, (работы, услуги) качества поставляемого товара (работы, услуги) и иных условий Контракта | ***Допускается условиями Контракта.*** |
|  | Увеличение предусмотренных Контрактом количества товара (работы, услуги) не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом, количества товара (работы, услуги) не более чем на десять процентов | ***Допускается условиями Контракта.*** |
|  | Увеличение количества поставляемого товара (работы, услуги) на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота) | ***Не предусмотрено.*** |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе | ***Допускается условиями Контракта.*** |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | ***Не установлено.*** |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | ***Не установлено.*** |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям:  ***Предоставляются.***  Преимущества, предоставляемые участникам, привлекающим к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:  ***Не установлено.***  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:  ***Не установлено*.**  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг, оказание услуг организациям инвалидов:  ***Не установлено.*** |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе: | Не установлено |
|  | Информация о банковском сопровождении Контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о Контрактной системе о Контрактной системе) | Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено |
|  | Антидемпинговые меры | 1) Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.  2) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт.  3) Информация, предусмотренная подпунктом 2) настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |

**ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.

1. **Требования к срокам выполнения работ**

Работы по проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края должны быть выполнены в срок не позднее 10.10.2017 года.

**2.Технические требования к товару**

Таблица №1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования предъявляемые к ним.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ | |
| Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |
| I | Малые формы | | | | |
| 1 | Спортивный городок | 1 шт | Состав комплекса | Опорная стойка с баскетбольным щитом, рама перекладина, две наклонных лестницы, вертикальная лестница, опорная стойка с турником, кольца на цепях, канат |  |
| Габаритные размеры | H=3780мм L= 2700мм B= 6760мм |  |
| Опорная стойка с баскетбольным щитом |  |  |
| Материалы для изготовления |  |  |
| Опорная стойка из из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 40мм\* 3,5мм |  |
| Материалы для изготовления щита |  |  |
| Влагостойкая фанера (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 18мм |  |
| Кольцо из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия стального горячекатаного листа по ГОСТ 19904-90  Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент | Диаметр трубы легкой ДУ15мм\*2,5мм;толщина листа 3мм |  |
| Рама щита из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр труды обыкновенной ДУ 32мм\*3,2мм |  |
| Рама перекладина из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр труды обыкновенной ДУ 50мм\*3,5мм |  |
| Наклонные лестницы Материалы для изготовления |  |  |
| Стойки из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 40мм\* 3,5мм |  |
| Перемычки из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 20мм\* 2,8мм |  |
| Вертикальная лестница |  |  |
| Материалы для изготовления |  |  |
| Стойки из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 32мм\* 3,2мм |  |
| Перекладины из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы легкой ДУ 15мм\*2,5мм |  |
| Опорная стойка с турником |  |  |
| Материалы для изготовления |  |  |
| Опорная стойка из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 40мм\* 3,5мм |  |
| Турник из трубы водогазопроводной по ГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 25мм\* 3,2мм |  |
| Кольца на цепях ГОСТ Р 56436-2015 Оборудование гимнастическое. Кольца. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний | Тип 1- фиксированной высоты |  |
| Канат для лазания сизалевый, тросовой свивки ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1) | Диаметр =40 мм, окружность 125мм, линейная плотность 1040 ктеас |  |
| Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия | . |
| Отделка металлических элементов комплекса | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| 2 | Рукоход | 1шт | Размеры, мм | H= 2400; L= 1010; B= 7300 |  |
| Конструкция | Рукоход тройной должен включать в себя: Стенка шведская H=2200мм 1шт., Рама H=2200мм 1шт., Рама H=2400мм 2шт., Рукоход с кольцами L=3000 мм 1шт., Рукоход L=2000 мм 2шт., Канат Ø 22 мм 1шт. |  |
| Шведская стенка высотой 2200 мм и шириной 950 мм цельносварнаяСтойки- из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68Трубы стальные прямоугольные. СортаментПеремычки-ступеньки из трубы водогазопроводной по ГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Сечение профильной трубы 80х40х4мм.  Диаметр обыкновенной трубы Ду 20х2,8мм. |  |
|  |  |  | Рама высотой 2200 мм и шириной 1010 мм цельносварная из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | сечение 80х40х4мм |  |
|  |  |  | Рама высотой 2400 мм и шириной 1010 мм цельносварная из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | сечение 80х40х4мм |  |
|  |  |  | Рукоход металлический из трубы водогазопроводной по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду 25х3,2мм. |  |
|  |  |  | Кольца на рукоходе из трубы водогазопроводной по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду 20 х 2,8мм. |  |
|  |  |  | Канат для лазания сизалевый, тросовой свивки ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1) | Диаметр =22 мм, линейная плотность 1040 ктеас |  |
|  |  |  | Отделка металлических элементов комплекса | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| 3 | Песочница «Кораблик» | 1шт | Конструкция Песочницы «Кораблик» | Игровой элемент «Кораблик» и песочница с навесом |  |
| Размеры конструкции, мм | H= 2600; L= 6600; B= 1600. |  |
| Конструкция игрового элемента «Кораблик» | Состоит из носовой и кормовой частей, соединенных перемычкой |  |
| Конструкция носовой части игрового элемента «Кораблик» | Состоит из палубы парусника, носовой мачты, капитанского мостика со вращающимся штурвалом. |  |
| Материалы для изготовления палубы кораблика носовой части игрового элемента «Кораблик» |  |  |
| Цельносварной наклонный каркас из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение трубы 40x40х2 мм |  |
| Настил на палубу и бортовые накладки из стального листа нормальной точности по толщинеГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент | Толщина листа 2мм |  |
| Противоскользящая морозостойкая резина для оклейки настила на палубу ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия | Марка - ТМКЩ – тепломорозокислотощелочестойкая. Температурный интервал от - 45 до +80 0 С |  |
| Материалы для изготовления носовой мачты кораблика носовой части игрового элемента «Кораблик» |  |  |
| Носовая мачта цельносварная из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение трубы 40x40х2 мм |  |
| Носовая мачта из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 25мм\* 3,2мм |  |
| Материалы для изготовления капитанского мостика кораблика носовой части игрового элемента «Кораблик» |  |  |
| Каркас мостика цельносварной из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | сечение 40х20х2 мм |  |
| Каркас мостика из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 25мм\* 3,2мм |  |
| Настил мостика из стального листа нормальной точности по толщинеГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент | Толщина листа 2мм |  |
| Конструкция кормовой части игрового элемента «Кораблик» | Кормовая часть должна быть выполнена в виде силуэта паруса |  |
| Силуэт паруса цельносварной из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение трубы 40x40х2 мм |  |
| Стяжка между кормовой и носовой частью из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия и из стального листа нормальной точности по толщине поГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 20мм\* 2,8мм.  Толщина листа 4мм |  |
| Конструкция песочницы | Сборная конструкция из каркаса, навеса и лавочек. |  |
| Каркас песочницы цельносварной из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение трубы 40x40х2 мм |  |
| Стойки из профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | сечение 80х40х3мм |  |
| Каркас навеса из профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | сечение 40х20х2 мм |  |
| Крыша навеса из белого сотового поликарбоната по ГОСТ Р 56712-2015 Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия. | толщина 4 мм |  |
|  |  |  | Лавочки песочницы из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 18мм |  |
|  |  |  | Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия |  |
|  |  |  | Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| 4 | Карусель 4-х местная | 1 шт | Размеры, мм | H= 700; L= 1600; B= 1600. |  |
| Конструкция | неподвижное основание и вращающаяся платформа на 4-посадочных места |  |
| Неподвижное основание карусели цельносварной конструкцией из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | Сечение 80х40х4 мм |  |
| Вращающаяся платформа и каркас платформы из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | Сечение 40x20х4 мм |  |
| Вспомогательные элементы платформы, каркас сидений из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной  ДУ 20мм\* 2,8мм |  |
| Настил вращающейся платформы из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 18мм |  |
| Сиденья карусели из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 18мм |  |
| Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия |  |
| Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
|  |  |  | Требования к монтажу | Неподвижное основание и вращающаяся платформа должны соединятся между собой ступицей с 2-мя подшипниками (шариковый и опорный). Ступица должна изготавливаться из стальной трубы диаметром не менее108 мм. Корпуса для установки подшипников должны быть изготовлены методом механической обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров. Валы для установки подшипников должны быть изготовлены из стального прутка сечением не мене 50 мм. Подшипниковые узлы должны быть защищены от попадания пыли, влаги и т.п. загрязнений. |  |
| 5 | Качели «Детская» | 1 шт | Конструкция качели | Сборная конструкция из двух боковин, горизонтальной перекладины, подвес-колесо |  |
| Размеры | Н=2200мм. В=2200мм. L=1300мм |  |
| Боковины из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной 50х3,5мм |  |
| Перекладина из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной 50х3,5мм |  |
| Подвес-колесо из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной 25х3,2мм |  |
| Каркас сидения на подвесе из профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | Сечение 20х20х2 мм |  |
|  |  |  | Сидения из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 18мм |  |
|  |  |  | Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия |  |
|  |  |  | Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
|  |  |  | Дополнительные требования | Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам, в узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. |  |
| 6 | Качели «Подростковые» | 1 шт | Размеры, мм | H= 2400; L= 4600; B= 1500; |  |
| Конструкция | Сборная конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 2 подвеса, 2 одноместных жестких подвесов |  |
| Вертикальная опорная стойка боковины качели из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение 80х80х6мм |  |
| Наклонные опоры боковины качели из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение 40х40х 5мм |  |
| Перекладина для крепления подвесов из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду50х3,5мм |  |
| Кронштейны для крепления подвеса к перекладине из стального листа нормальной точности по толщине поГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент | толщиной 6 мм. |  |
| Подвес из 4 жестких элементов из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду20х2,8мм |  |
| Каркас сиденья на подвесе со спинкой и боковыми ручками из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | Сечение 40х20х4мм. |  |
|  |  |  | Настил сидений из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 18мм |  |
|  |  |  | Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия |  |
|  |  |  | Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
|  |  |  | Требования к монтажу | В узлах вращения качели необходимо использовать шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в буксе. Букса должна быть изготовлена из стального прутка сечением не менее Ø60 мм методом механической обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров. |  |
| 7 | Качели «Весы» | 1 шт | Размеры | Н=2200мм. В=2400мм. L=1500мм. |  |
| Конструкция | Сборная из двух боковин, горизонтальной перекладины, качающегося элемента подвеса |  |
| Боковины из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду 50х3,0 мм |  |
| Перекладина из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду 50х3,5 мм |  |
| Качающийся подвес из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду 25х3,2 мм |  |
| Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| Дополнительные требования | В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. |  |
| 8 | Горка | 1 шт | Конструкция | Сборная конструкция из ската высотой 1500 мм, лестницы высотой 1500 мм и соединительной рамы. |  |
| Размеры горки, мм | H= 2500; L= 5400; B= 950 |  |
| Каркас соединительной рамы из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | сечение 60х60х4мм |  |
|  |  |  | Ограждение площадки рамы из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы обыкновенной ДУ 20\*2,8мм |  |
|  |  |  | Декоративные элементы ограждения из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр трубы легкой ДУ 15\*2,5мм |  |
|  |  |  | Опорный каркас ската из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | сечение 40х20х2мм |  |
|  |  |  | Скат пластиковый | Пластик высокой плотности из полиэтилена по ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия |  |
|  |  |  | Каркас лестницы должен быть выполнен из стальной профильной трубы поГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | Сечение 40х40\*2мм |  |
|  |  |  | Ступень из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 21 мм |  |
|  |  |  | Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия |  |
|  |  |  | Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| 9 | Лаз «Петух» | 1шт | Размеры, мм | H= 2000; L= 2800; B= 2600 |  |
| Конструкция | Состоит из отдельных спортивных элементов, соединенных в одну конструкцию - круглых и полукруглых элементов для лазания и двух радиальных лестниц. |  |
| Опорная часть лаза из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду40х3,5мм |  |
| Элементы для лазания из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия стальной трубы | Диаметр обыкновенной трубы Ду20х2,8мм |  |
| Радиальные лестницы из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Диаметр обыкновенной трубы Ду32х3,2мм |  |
| Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| 10 | Скамья со спинкой | 4 шт | Размеры | Размеры: Н=800мм. В=460мм. L=1800мм. |  |
| Конструкция | Сборная конструкция из рамы и настила |  |
| Рама скамьи цельносварная из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | Сечение 50х25\*3мм |  |
| Настил на сиденье и спинка из влагостойкой фанеры (ФСФ - повышенной водостойкости)  ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) | Номинальная толщина 30мм |  |
| Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
|  |  |  | Отделка фанеры, стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках | Окраска краской устойчивой к внешним атмосферным воздействиямГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия |  |
| 11 | Урна опрокидывающаяся | 4шт | Габариты | Высота 520мм, длина 340мм, ширина 360мм |  |
| Конструкция | Неподвижный каркас и опрокидывающееся ведро |  |
| Неподвижный каркас из трубы водогазопроводной поГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия стальной трубы | Диаметр обыкновенной трубы Ду20х2,8мм |  |
| Ведро из стали листовой по ГОСТ 19903-2015  Прокат листовой горячекатаный. Сортамент | Толщина 2,0 мм |  |
| Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| 12 | Входная арка | 1шт | Размеры | Высота 2200мм, ширина проема 1700мм, ширина арки 400мм |  |
| Конструкция | Рама (каркас) арки, вспомогательные элементы арки (наполнение), распашные створки с креплением к раме на шарнирах |  |
| Рама (каркас) арки цельносварная металлическая конструкция из стальной профильной трубы по ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | Сечение 40х40х4мм |  |
| Вспомогательные элементы арки (наполнение) из профильной трубы по ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | Сечение 20х20х2мм |  |
| Каркас распашных створок цельносварной из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | Сечение 40х20х2мм |  |
| Заполнение каркаса распашных створок из стальной профильной трубы по ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | Сечение 20х20х2мм |  |
| Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| II | Ограждение детской спортивной площадки | | | | |
| 13 | Ограждение секционное металлическое | 120м/60 шт | Размеры секций | Длина = 2,0 м, высота = 1,0 м |  |
| Конструкция секций | Секция ограждения - опорные столбики, рама, наполнение рамы секции |  |
| Опорные столбики из стальной профильной трубы по ГОСТ 8639-82Трубы стальные квадратные. Сортамент | 40х40х4 мм |  |
| Рама секции из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | 40х20х4мм |  |
| Наполнение рамы из стальной профильной трубы по ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент | 20х20х2мм |  |
|  |  |  | Отделка металлических элементов | Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |  |
| III | Дорожки и площадки | | | | |
| 14 | Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия | 60 м3 | Класс | I |  |
| Группа | Мелкий |  |
| Модуль крупности | Св. 1,5 до 2,0 Мк |  |
| Полный остаток на сите N 063 | Св. 10 до 30 % по массы |  |
| IY | Система видеонаблюдения | | | | |
| 15 | Кабели контрольные с медными жилами ГОСТ 1508-78 Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 300м | Марка | КВВГ |  |
| Число жил в кабеле | 4 |  |
| Номинальное сечение жилы | 1мм2 |  |
| Изоляция и оболочка | Из поливинилхлоридного пластиката |  |
| 16 | Камера видеонаблюдения ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний | 4шт | По виду выходного сигнала | Цифровые |  |
| По цветности изображения | Цветные |  |
| По виду применения | Наружной установки |  |
| По разрешающей способности | Высокое |  |
| По конструкции | Поворотные |  |
|  | Видеокамера IP NC33WP уличная всепогодная или эквивалент  Изображение носит ознакомительный характер | 4 шт | Матрица | 1/3" 3.0 Mpix Progressive Scan CMOS |  |
| Максимальное разрешение | 3,0 Mpix |  |
| Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией |  |
| Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный |  |
|  |  |  |
| 17 | Видеорегистратор NOVIcam PRO NR1608 или эквивалент\*  Изображение носит ознакомительный характер | 1шт | Запись всех каналов в реальном времени | 1080р |  |
| Бесплатный облачный сервис | Р2Р |  |
| Формат записи | H.264 |  |
| Удалённое подключение | До 128 пользователей |  |
| Подключение HDD до 6 Тб | До 6 Тб |  |
| Y | Посадка деревьев | | | | |
| 18 | Ель крупномерная с комом ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия | 3 шт | Сорт | 1 |  |
| Группа | 5 |  |
| Высота растения | Свыше 600см до 700см |  |
| Диаметр кроны |  | Не менее 180см |
| Размер кома |  | Не менее 200 х 200 х 80 см |
| 19 | Светильники светодиодные наружнего освещения ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний | 3 шт. | мощность | 50Вт | 4500-5000 Lm 6000-6500 K |
| гарантия | 3 года |  |
| Назначение осветительного прибора | Наружное функционально-декоративное освещение: Светильник наружного освещения, совмещающий функции утилитарного и декоративно-ландшафтного освещения |  |
| Класс светораспределения |  | Преимущественно прямого света |
| Доля светового потока в нижнюю полусферу |  | Свыше 60 до 80 % включительно |
| Световая отдача светильников |  | Не менее 60лм/Вт |
| Номинальное значение цветовой температуры |  | 6500К |

\*Эквивалентность товара определяется на основании требуемых технических характеристик товара, указанных в настоящем Техническом задании

Применяемые в процессе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не из ремонта.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г "О техническом регулировании". Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов до начала проведения работ с использованием этих материалов.

**3. Общие требования к выполнению работ**

Подрядчик должен выполнить работы своими силами, в объеме и в сроки, установленные дефектной ведомостью, локальным сметным расчётом, техническим заданием и контрактом. Привлечение субподрядчиков не допускается. Подрядчик осуществляет разработку проекта производства работ выполнение геодезических работ по разбивке осей сооружения в планировочных отметках.

Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТам, ТУ, СНиП. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима утвержденные постановлением РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями на 21 марта 2017 года) и требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г. (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция действующая с 1 июля 2016 года) "О техническом регулировании".

Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, о правилах об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

**4. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:**

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

-СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»,

-СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве»

Предоставляет все акты освидетельствования скрытых работ по объекту и передаёт Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по объекту, за пять календарных дней до начала приёмки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

По факту выполнения каждого вида скрытых работ, Подрядчик должен предъявить их результат для освидетельствования Заказчику, с составлением и подписанием между сторонами соответствующего акта на скрытые работы (по форме п. 7.2.1. СП 48.13330.2011).

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При выполнении работ не должно допускаться захламлений, образования мусора. После окончания работ производится уборка мусора и материалов.

При проведении работ связанных с повышенным уровнем шума и нагрузки на электросети согласовать время их проведения с Заказчиком.

Привлечение иностранной рабочей силы допускается в соответствии с правилами установленными законодательством РФ.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не  
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с  
указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не  
обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые  
являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не  
противоречат условиям контракта.

Заказчик, уполномоченный представитель заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязаны немедленно заявить в письменной форме об этом Подрядчику.

По требованию заказчика или уполномоченного представителя заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте в срок, установленный заказчиком или уполномоченным представителем заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, неучтенного в локальном сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом заказчика.

Подрядчик осуществляет временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, выполняющего функции Заказчика при осуществлении строительного надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в пятидневный срок осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, в письменной форме.

**5. Требования к гарантиям качества:**

Гарантии качества предоставляться как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы и оборудование, в соответствии с настоящим контрактом.

Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 4-х лет с момента подписания акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного комплекса работ по реализации проекта «Улыбка».

При выявлении дефектов (недостатков), возникших не по вине Заказчика, в период гарантии качества Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты (недостатки), Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Глава Городокского сельсовета А.В. Тощев

**ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

с. Городок

Минусинского района «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края**, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», в лице главы администрации Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании **Устава**  с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_**,** действующей (его) на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. № ИКЗ 173242500213524550100100030034299414 о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии условиями настоящего Контракта.

1.2. Работы, указанные в пункте 1.1 контракта, должны быть выполнены в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1), и Локальным сметным расчетом (приложение №2), Техническим заданием (приложение №3), которые прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Качество выполняемых работ и применяемых современных строительных материалов должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам применимым в Российской Федерации.

1.4. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Николо-Петровка, по согласованию с Заказчиком.

**2. Цена и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта составляет\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_\_\_коп.(\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_ копейки), в том числе НДС \_\_\_% (\_\_\_руб.\_\_\_коп.). *Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.*

2.2. Цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объем работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. По предложению Заказчика объем работ, предусмотренный Контрактом, может быть увеличен или уменьшен, по соглашению сторон, но не более чем на десять процентов от общего объема работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.6. Источник финансирования: бюджет Минусинского района

2.7. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта о приёмке-передачи (далее – Акт рабочей комиссии), и подписываемых на основании его Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными Заказчиком в лице уполномоченного представителя и Подрядчиком. Аванс не предусмотрен.

2.8. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета и заключить дополнительное соглашение. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

*2.9. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.*

**3. Порядок и сроки осуществления**

**Заказчиком приемки выполненной работы**

3.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности сдать результаты выполненных работ.

3.2. Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. При положительном заключении приемочной комиссии в течении 1 (одного) календарного дня составляется Акт рабочей комиссии, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.5. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Акта рабочей комиссии, который направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику срок для устранения несоответствий (не более 5 календарных дней).

3.6. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.5. настоящего контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта рабочей комиссии, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Акта рабочей комиссии.

**4. Гарантии качества**

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 4 (четыре) года со дня подписания Акта рабочей комиссии.

4.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

**5. Срок выполнения работ**

5.1. Срок выполнения работ - с даты заключения Контракта и по «10» октября 2017 года (включительно).

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин. 11 октября 2017 года (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 контракта.

**6. Права и обязанности сторон**

6.1. Подрядчик:

6.1.1. Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующие ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН.

6.1.2. Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности в здании и на территории объекта, где проводится капитальный ремонт, требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов, кроме этого соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы Заказчика.

6.1.3. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

6.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, или оборудования

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, и выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.3. Права Заказчика:

6.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

**7. Ответственность сторон**

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 2,5% от цены контракта, определенной в п. 2.1. настоящего контракта, в виде фиксированной суммы \_\_\_\_\_-руб. \_\_\_\_ коп. *(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с* [*Постановлением*](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F9915746BA5B97B69D8FA1AE55D33A37C2F810D2V3R1O) *Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:*

*а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).*

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненной работы, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 10 % от цены контракта, определенной в п. 2.1. настоящего контракта, в виде фиксированной суммы \_\_\_\_\_руб. \_\_ коп. *(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с* [*Постановлением*](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F9915746BA5B97B69D8FA1AE55D33A37C2F810D2V3R1O) *Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:*

*а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей)*

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Подрядчика действующих на основании выданных Подрядчиком доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую заказчику документацию несет Подрядчик.

7.11. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, подтверждающих его качество.

**8. Непреодолимая сила**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

**9. Обеспечение исполнения контракта[[1]](#footnote-1)**

9.1. Условием заключения контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет:

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края

р/с 40302810900003000216

в Отделении Красноярск г. Красноярск

УФК по Красноярскому краю л/с 05193018500,

БИК 040407001 Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в размере **48 502 руб. 50 коп. (Сорок восемь тысяч пятьсот два) рублей 50 копеек,** что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных контрактом.

*В случае, если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта ниже* на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

9.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту:

а) если Подрядчик не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом контракта;

б) если Подрядчик нарушил предусмотренные контрактом сроки выполнения работ;

в) если Подрядчик нарушил установленные контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Подрядчик выполнил работы, не соответствующие требованиям контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**10. Разрешение споров**

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

10.2. При наступлении правовых последствий, предусмотренных в разделе 7 контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального Закона о Контрактной системе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

**11. Порядок расторжение контракта**

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.4. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.4 Подрядчик вправе в одностороннем Порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований является надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**12. Срок действия контракта**

12.1. Контракт, вступает в силу с даты заключения и действует по 31 декабря 2017 года (включительно).

12.2. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения принятых ими на себя обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

**13. Особые условия**

13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.1.1. если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом контракта:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

13.1.2. если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

13.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

13.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»);

13.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе о контрактной системе случаях принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ.

13.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе о контрактной системе и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

13.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

13.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

13.5. К настоящему контракту прилагаются

- Дефектная ведомость (Приложение № 1);

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2);

- Техническое задание (Приложение № 3).

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также, действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что произошло или не произойдет, другая сторона имеет письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края  Юридический и фактический адрес:  662631, Россия,Красноярский край, Мину-синский район, с. Городок, ул. Ленина 6а  Адрес электронной почты: toshev75@inbox.ru  Номер контактного телефона: 8 39132 71268.  ИНН/КПП 2425002135/ 245501001  ОГРН 1022401535914  ОКПО 04092186  ОКТМО 04633410  р/с 40204810800000000637 в Отделении Крас-ноярск г. Красноярск  БИК 040407001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Тощев/ | ПОДРЯДЧИК |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «\_\_\_»\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Приложение № 2  
к муниципальному контракту  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.

Приложение № 3

к муниципальному Контракту

от «\_\_» \_\_\_2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.

\*Техническое задание составляется путем включения предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о материалах, используемых при выполнении работ (товарном знаке и (или) конкретных показателях материалов), указанной в заявке на участие в электронном аукционе его участника

**ЧАСТЬ V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**На выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края.**

В соответствии с положениями статьи 22 Федерального Закона о Контрактной системе от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.VI п. 6.1. Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)",начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по благоустройству к проекту «Улыбка» в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края установлена проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

**Начальная (максимальная) цена контракта составляет 970 050,00 руб. (Девятьсот семьдесят тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.**

Глава Администрации Городокского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Тощев/

**ЧАСТЬ VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе**

1. Общие положения

1.1. Для участия в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

1.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

1.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

1.4. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о Контрактной системе о контрактной системе и п.28 Части II. Информационная карта электронного аукциона настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в актуальной редакции).

1.6. Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть выполнены на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

1.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

2. Инструкция по заполнению первой части заявки

2.1. В первой части заявки участник аукциона должен в произвольной форме указать следующую информацию:

1) при описании товаров (материалов), в отношении которых в документации об аукционе содержится указание на товарный знак используемого товара – согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) при описании товаров (материалов), в отношении которых в документации об аукционе отсутствует указание на товарный знак используемого товара – согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

2.2. Перечень необходимых в процессе выполнения работ товаров (материалов), а также основные требования к ним указаны в Таблице № 1 «Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования предъявляемые к ним» части III «Техническое задание».

2.3. Эквивалентность товара определяется на основании требуемых технических характеристик товара, указанных в Таблице № 1 «Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования предъявляемые к ним» части III Техническое задание.

2.4. Участником аукциона могут быть предложены к использованию в процессе выполнения работ товары (материалы) по своим характеристикам, не уступающие заявленным в аукционной документации.

2.5. Конкретные показатели, характеристики товара, используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара (указанные в таблице 1 Технического задания), используемого при выполнении работ по предмету электронного аукциона, в соответствии с требованиями, установленными в Таблице 1 части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме.

2.6. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

2.7. Участник закупки в заявке при описании характеристик товара требования к которым установлены в:

1) графе «значения показателя (характеристики), которые не могут изменятся»:

- сведения о показателях, предоставляет без изменения значений показателей (неизменными);

2) графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя»:

- сведения о показателях предоставляет в виде конкретных значений показателей.

2.8. В случае, если в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» указаны требования к техническим характеристикам товара (материала) в сочетании со словами «диапазон» или «в диапазоне», то участник аукциона в своей заявке должен указать конкретное значение параметра в виде диапазона, соответствующего требованиям Заказчика, т.е. входящего в требуемый диапазон:

1) при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «не менее» и «не более» пограничные значения включаются в возможные значения диапазонов;

2) при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «более» и «менее» пограничные значения не включаются в возможные значения диапазонов;

3) при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «не ниже» и «не выше» пограничные значения включаются в возможные значения диапазонов.

2.9. Значения, указанные со знаком «±», «+/-» означают допустимые отклонения в параметре и могут указываться как со знаком «±»,«+/-», так и в виде конкретного значения.

2.10. В случае указания в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» требований к техническим характеристикам товара (материала) без сопровождения их словами «диапазон» или «в диапазоне», по указанным параметрам (характеристикам) товара (материала) должно быть указано конкретное значение показателя в виде конкретного числа:

1) «не более» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «не менее» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «до» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «от» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не ниже» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «не выше» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

2) применение символов: «≤» означает меньше установленного значения или равно установленному значению; «≥» означает больше установленного значения и или равно установленному значению; «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

3) сочетание предлогов «от…до» означает, что участнику закупки необходимо указать конкретное значение из диапазона, при этом пограничные показатели включаются в допустимый диапазон значений показателя;

4) применение символа «–» разделяющего допустимые значения показателя означают, что участник аукциона должен указать одно значение из указанного диапазона.

2.11. В случае перечисления в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» Таблицы 1 Технического задания допустимых значений показателей через «точку с запятой», участник закупки должен указать одно конкретное значение по своему выбору. В случае перечисления допустимых значений показателей через символ «/», участник закупки должен указать одно конкретное значение по своему выбору. В случае если прописано требование «или», «либо», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных.

2.12. При описании показателей, допустимые значения которых указаны в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» Таблицы 1 Технического задания, не допускается использование слов «не более», «не менее», «до», «от», «более», «менее», «или», «либо», «выше», «ниже», «больше», «меньше», «шире», «уже», «свыше», «около», «превышает», «не превышает», «может быть», «должно быть», «соответствует», «в полном соответствии» и символов «<», «>», «≤», «≥», а также описание характеристик в виде неконкретных значений (чисел). Исключение составляют показатели (характеристики), при описании которых Заказчиком используются слова «диапазон» или «в диапазоне», т.е. которые должны быть представлены в виде диапазонного значения.

2.13. В случае использования Заказчиком при описании товара (материала) значений показателя, не предусмотренных настоящей Инструкцией, такой показатель не подлежит конкретизации.

2.14. В случае если первая часть заявки на участие в электронном аукционе не содержит конкретные показатели товара, предполагаемого к поставке, или содержит конкретные показатели товара, не соответствующие значениям, установленным в документации, такая заявка не допускается комиссией к участию в электронном аукционе на основании части 4 статьи 67 Закона о Контрактной системе о контрактной системе.

2.15. Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе, несет участник аукциона.

2.16. В первой части заявки наименование участника закупки не указывается.

2.17. Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Аукционной комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.). В случае, если участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником размещения заказа оформляется новый документ формата MS Excel.

3. Инструкция по заполнению второй части заявки

3.1. Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, а также приложить документы, предусмотренные п. 28 Части II. Информационная карта электронного аукциона настоящей документации.

3.2. Для корректного формирования контракта рекомендуем во второй части заявки указывать банковские реквизиты участника закупки.

3.3. Предоставляемые в составе заявки электронные копии документов должны быть читаемыми и чёткими.

1. Действие раздела 9 не распространяется на Подрядчика, являющегося казенным учреждением [↑](#footnote-ref-1)